


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
แบบ  ผ 01









2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ ผ ๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	1
	ก่อสร้างรั้วประปา
	เพื่อกั้นแนวเขตพื้นที่ของราชการและป้องกันสัตว์เลี้ยง
	รั้วอิฐบล็อกความยาว ๒๕๔ เมตร ความสูง 2.00 เมตร
	-
	

-
	

-
	1,000,000
	ป้องกันสัตว์เลี้ยงและป้องกันบุคคลภายนอกเข้าในสถานที่ราชการได้
	รั้วกั้นแนวเขตพื้นที่ของราชการและป้องกันสัตว์เลี้ยง
	กองการประปา

	2
	เจาะบ่อบาดาลชุมชนโคกสูง
	เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ
	เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 8” ลึก 80 ม. ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า
	315,000
(งบท้องถิ่น)
	


-
	


-
	


-
	ประชาชนในชุมชนร้อยละ 70 มีน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ
	กองการประปา




บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
	
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	3
	จัดซื้อที่ดินการประปา
 
	เพื่อให้มีที่ดินสำหรับก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา
 
	จัดซื้อที่ดินในเขตเทศบาลเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 3 ไร่
 
	1,200,000
(งบท้องถิ่น)
	

-
	

-
	

-
	มีที่ดินสำหรับก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา
 
	การให้บริการน้ำประปามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 
	กองการประปา
 

	4
	ก่อสร้างระบบประปาชุมชน
หน้าวัด
 
	เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ
 
	เจาะบ่อบาดาล ติดตั้งหอถังสูง ระบบกรองน้ำ ระบบท่อ
 
	-

	1,400,000
(งบท้องถิ่น)
	

-
	

-
	ประชาชนในชุมชนร้อยละ 70 มีน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 
	ประชาชนมีน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 
	กองการประปา
 

	5
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิส
 
	เพื่อสูบน้ำขึ้นถังประปา
 
	เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง
	40,000
(งบท้องถิ่น)
	
-
	
-
	
-
	การผลิตน้ำประปามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 
	กองการประปา
 


บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	6
	จัดซื้อปั๊มจ่ายสารคลอรีนพร้อมติดตั้ง
 
	เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา
 
	ปั๊มจ่ายสารคลอรีนปริมาณการจ่ายสารไม่น้อยกว่า 15 ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง
 
	40,000
(งบท้องถิ่น)
	


-
	


-
	


-

	น้ำประปามีคุณภาพสะอาดและปลอดภัยร้อยละ 90
 
	ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 
	กองการประปา

	7
	ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาหอถังสูง
	เพื่อวัดปริมาณน้ำประปา
	ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด Ø 6” 1 เครื่อง ขนาด 4” 1 เครื่อง
	

-
	130,000
	

-
	

-
	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 70
	สามารถคำนวณปริมาณการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาได้
	กองการประปา

	8
	ก่อสร้างระบบประปาชุมชนต้นเลียบ
 
	เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างพอเพียง
 
	เจาะบ่อบาดาลติดตั้งหอถังสูง ระบบกรองน้ำ ระบบท่อ จำนวน 1 แห่ง
 
	


-
	1,400,000
(งบท้องถิ่น)
	


-
	


-
	ประชาชนร้อยละ 70 มีน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 
	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ
 
	กองการประปา
 


บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	9
	ติดตั้งถังเก็บน้ำประปาโคกสูง
 
	เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ
 
	ทำถังเก็บน้ำประปาถังเหล็กขนาดความจุ 30 ลบ.ม. ขนาดถังน้ำ Ø 2.00 ม. สูง 10 ม. จำนวน 1 ลูก
พร้อมงานระบบ
 
	480,000
(งบท้องถิ่น)
	


-
	


-
	


-
	ประชาชนร้อยละ 70 มีน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 
	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ
 
	กองการประปา
 

	10
	ขยายท่อประปาถนนตลาดใหม่ ซ.1, ซ.3
 
	เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนชุมชนตลาดใหม่อย่างเพียงพอ
 
	ขยายท่อประปา ซ.1 และท่อประปาในเขตทางหลวง หมายเลข 409 ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ยาว 750 เมตร
 
	


-
	


-
	580,000
(งบท้องถิ่น)
	
-

	ประชาชนร้อยละ 70 มีน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 
	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ
 
	กองการประปา
 




บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	11
	ปรับปรุงระบบท่อเมนต์ประปาในเขตเทศบาล รองรับระบบประปาน้ำดิบ
 
	เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในเขตเทศบาลอย่างพอเพียง
 
	ขยายท่อประปาในเขตเทศบาลนาประดู่ ใช้ท่อ PE Ø 315 มม., Ø 200 ม., Ø 160 มม. ระยะทางยาว 3000 เมตร
 
	


-
	


-
	10,000,000
(งบท้องถิ่น)
	
-
	ประชาชนร้อยละ 70 มีน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 
	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาประดู่มีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียง
 
	กองการประปา
 

	12
	ติดตั้งถังน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
	เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ
 
	ทำถังเก็บน้ำประปาถังเหล็กขนาดความจุ 30 ลบ.ม. ขนาดถังน้ำ Ø 2.00 ม. สูง 10 ม. จำนวน 1 ลูก
พร้อมงานระบบ
 
	


-
	


-
	


-
	480,000
(งบท้องถิ่น)
	ประชาชนร้อยละ 70 มีน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 
	ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 
	กองการประปา
 




บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	13
	ติดตั้งถังน้ำดิบประปาบ้านนาประดู่ (บ้านลุงเทอ)
 
	เพื่อให้บริการ
น้ำประปาแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ
	ทำถังเก็บน้ำประปาถังเหล็กขนาดความจุ 30 ลบ.ม. ขนาดถังน้ำ Ø 2.00 ม. สูง 10 ม. จำนวน 1 ลูก
พร้อมงานระบบ
	


-
	


-
	


-
	480,000
(งบท้องถิ่น)
	

ประชาชนร้อยละ 70 มีน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 
	ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 
	กองการประปา
 

	14
	ปรับปรุงระบบประปา ถ.ตลาดใหม่ ซ.3, ซ.5, ซ.7, ซ.9
 
	เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ
 
	ใช้ท่อ Ø 2” ยาว 1995 ม. ใช้ท่อ 3” ยาว 178 ม. ประตูน้ำ 2” พร้อมติดตั้งประตูน้ำต่างๆ 
 
	


-
	


-
	2,000,000
(งบท้องถิ่น)
	
-
	ประชาชนร้อยละ 70 มีน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 
	ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 
	กองการประปา
 




บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	15
	เจาะบ่อบาดาลชุมชนตลาดใหม่ (บริเวณโรงเรียนบ้านนาประดู่)
	เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ
	เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 8” ลึก 80 ม. ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า
	315,000
(งบท้องถิ่น)
	


-
	


-
	


-
	ประชาชนในชุมชนร้อยละ 70 มีน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ
	กองการประปา

	16
	ติดตั้งถังน้ำประปาตลาดใหม่ (โรงเรียนบ้านนาประดู่)
 
	เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ
 
	ทำถังเก็บน้ำประปาถังเหล็กขนาดความจุ 30 ลบ.ม. ขนาดถังน้ำ Ø 2.00 ม. สูง 10 ม. จำนวน 1 ลูก
พร้อมงานระบบ
 
	


-
	


-
	


-
	480,000
(งบท้องถิ่น)
	ประชาชนร้อยละ 70 มีน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 
	ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 
	กองการประปา
 




บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	17
	ปรับปรุงท่อเมนประปาชุมชนตลาดใหม่ ถ.ตลาดใหม่ ซอย 1, 3, 5
 
	เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ
 
	วางท่อเมนใหม่แทนท่อเมนเดิมที่ชำรุดแตกรั่ว ใช้ท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 2" ยาว 1337 ม. พร้อมประตูน้ำและอุปกรณ์
	


-
	


-
	400,000
(งบท้องถิ่น)
	


-
	ประชาชนร้อยละ 70 มีน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 
	ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 
	กองการประปา
 

	18
	ปรับปรุงท่อเมนประปาชุมชนตลาดใหม่ ถ.ตลาดใหม่ ซอย 7, 9
	เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ
	วางท่อเมนใหม่แทนท่อเมนเดิมที่ชำรุดแตกรั่ว ใช้ท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 2" ระยะทาง 719 ม. Ø 3" ระยะทาง 184 ม.พร้อมประตูน้ำและอุปกรณ์
	



-
	



-
	360,000
(งบท้องถิ่น)
	



-
	ประชาชนร้อยละ 70 มีน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
	ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
	กองการประปา


บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	19
	ปรับปรุงและบำรุงรักษางานประปานาบ้านหนุน
 
	เพื่อผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่
 
	ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปากำลังผลิต 100 ลบ.ม./ชม. ระบบสูบน้ำดิบ ระบบสูบจ่ายน้ำแรงสูง ถังเก็บน้ำใสและระบบเส้นท่อเมนจ่ายน้ำประปา ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ, ระบบกรองน้ำ เป็นต้น
 
	100,000 
(งบท้องถิ่น) 
	100,000 
(งบท้องถิ่น) 
	   100,000 
 (งบท้องถิ่น) 
	   100,000 
 (งบท้องถิ่น) 
	ประชาชนในชุมชนร้อยละ 70 มีน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 
	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ
 
	กองการประปา
 






บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	20
	เจาะบ่อบาดาล
นาบ้านหนุน 2 บ่อ
 
	เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ
 
	เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 8” ลึก 80 ม. ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า
 
	630,000
(งบท้องถิ่น)
	



-
	



-
	



-
	ประชาชนในชุมชนร้อยละ 70 มีน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 
	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ
 
	กองการประปา
 

	21
	เจาะบ่อบาดาล
บ้านนาประดู่
	เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ
	เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 8” ลึก 80 ม. ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า
	315,000
	


-
	


-
	


-
	ประชาชนในชุมชนร้อยละ 70 มีน้ำประปาเพื่อการ
	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ
	กองการประปา



บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	22
	ก่อสร้างถนนทางเข้า
บ้านพี่นี,พี่เลิศ (ชุมชนขาคีม)

	เพื่อสร้างความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน
	ถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ยาว 50 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม.
	375,000.-
	-
	-
	-
	ร้อยละ80 ของประชากรที่ใช้เส้นทาง มีความสะดวกมากขึ้น

	การคมนาคมสัญจรของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น
	กองช่าง

	23
	ก่อสร้างถนนคสล.
ทางเข้าบ้านป้าเจิม
	เพื่อสร้างความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน
	ถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ยาว 190 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม.
	912,000.-
	-
	-
	-
	ร้อยละ80 ของประชากรที่ใช้เส้นทาง มีความสะดวกมากขึ้น

	การคมนาคมสัญจรของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น
	กองช่าง






บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	24
	ก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมคูระบายน้ำ 
ถนนบ้านพี่นงค์
	เพื่อสร้างความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่
พร้อมการระบายน้ำมีประสิทธิภาพ
	ถนนคสล.
กว้าง 2.20 ม.
หนา 0.15 ม.
ยาวไม่น้อยกว่า 71 ม.
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
156.20 ตร.ม.
คูระบายน้ำ คสล.
ขนาดกว้าง 0.60 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.60 ม.
ยาวไม่น้อยกว่า 
143 ม.
	1,030,000.-
	-
	-
	-
	ร้อยละ80 ของประชากรที่ใช้เส้นทาง มีความสะดวกมากขึ้นและการระบายน้ำได้ดีขึ้น

	การคมนาคมสัญจรของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น
และการระบายน้ำได้ดีขึ้น
	กองช่าง

	25
	ก่อสร้างคูระบายน้ำหลังบ้าน
ป้าคิ้มจนถึงบ้านพี่พาออกสู่ท่อใหญ่พร้อมฝาปิด
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
	คูระบายน้ำ คสล.
กว้าง 0.50 ม. 
ลึกเฉลี่ย0.50 ม. 
ยาว 38 ม.
	190,000.-

	-
	-
	-
	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	กองช่าง


บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	26
	ก่อสร้างคูระบายน้ำลงไปทาง
ต้นไม้ขาว (ถ.ขาคีม-ถ.สวนเหนือ)
(ชุมชนขาคีม)
	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	คูระบายน้ำ คสล.
ขนาดกว้าง0.60 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.60 ม.
ยาว 61 ม.
	366,000.-
	-
	-
	-
	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	กองช่าง

	27
	ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.ระหว่างถนนเทศบาล 9 กับถนนเทศบาล 11 (ด้านหน้าอาคารละหมาดมัสยิดดารุลมุตตากีน)
	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	คูระบายน้ำ คสล.
ขนาดกว้าง0.60 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.60 ม.
ยาว 121 ม.	
	726,000.-
	-
	-
	-
	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	กองช่าง




บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	28
	ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. 
ตั้งแต่ปากทางซอยเทศบาล 13 ถึง
ซอยหลังมัสยิด
	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	คูระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง0.60 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.60 ม.
ยาว 119.50 ม. พร้อมฝังท่อคสล.ขนาด Ø  0.80 x 1.00 ม.จำนวน 8 ท่อ
	597,500.-

	-
	-
	-
	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	กองช่าง

	29
	ก่อสร้างคูระบายน้ำเทศบาล10 ซ.1 (หลังธกส. เก่า)
	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	คูระบายน้ำ คสล.
ขนาดกว้าง1.00 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.70 ม.
ยาว 108.70 ม.
	-
	869,600.-
	-
	-
	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ร้อยละ 50
	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	กองช่าง

	30
	ขุดลอกคลองระบายน้ำในเขตเทศบาล
	เพื่อให้คู/คลองสามารถระบายน้ำได้สะดวก
	ขุดลอกคู/คลอง ระบายน้ำในเขตเทศบาล
	1,000,000.-
	1,000,000.-
	1,000,000.-
	1,000,000.-
	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	คู/คลองสามารถระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็ว
	กองช่าง


บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	31
	ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. 
บริเวณข้างบ้านทนายถนัด –
บ้านน้าเชิญ
(ชุมชนโคกสูง)
	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	คูระบายน้ำ คสล.
ขนาดกว้าง 0.50 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.55 ม.
ยาวไม่น้อยกว่า
148 ม.
	-
	740,000.-
	-
	-
	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	กองช่าง

	32
	ขยายถนนพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำแบบฝาเปิด
ถนนหน้าบ้านน้าเชย
	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	คูระบายน้ำ คสล.
ขนาดกว้าง 0.60 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.60 ม.
ยาวไม่น้อยกว่า
79.10 ม.
	-
	395,500.-
	-
	-
	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	กองช่าง

	33
	ก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล.
สายบ้านจัดสรร-บ้านลุงเชย
	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	คูระบายน้ำ คสล.
ขนาดกว้าง 2.00 ม.
ลึก 2.00 ม.
ยาว 360 ม.
	-
	6,718,000.-
	-
	-
	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	กองช่าง



บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	34
	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหลังวัดนาประดู่ 
(บ้านกำนันลี)
	เพื่อสร้างความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่
	ขนาดความ
กว้าง 5.00 ม.
ยาว 600.00 ม.
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.
	 -
	1,715,000.-
	-
	-
	ร้อยละ80 ของประชากรที่ใช้เส้นทาง มีความสะดวกในการสัญจร

	การคมนาคมสัญจรของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น
	กองช่าง

	35
	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และ
คูระบายน้ำมัสยิดดารุลมุตตากีน
	เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพิ่มสถานที่ออกกำลังกายที่สำหรับจัดกิจกรรมชุมชน
	ก่อสร้างลานกีฬาและคูระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง
	-
	250,000.-
	-
	-
	ประชาชนในชุมชนร้อยละ40ได้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมร่วมกัน
	ประชาชนในชุมชนมีสถานที่พักผ่อนและที่ทำกิจกรรมร่วมกัน
	กองช่าง

	36
	ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล
	เพื่อให้ประชาชนได้เล่นกีฬาได้ทุกฤดูกาล
	อาคารโครงเหล็กขนาดกว้าง  25.00 ม. 
ยาว 35.00 ม.
สูง 4.00 ม.
	-
	5,000,000.-
	-
	-
	เพื่อให้บริการประชาชนอย่างสูงสุด
	เพื่อให้บริการประชาชนอย่างสูงสุด
	กองช่าง


บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	37
	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ทางเข้า
สระน้ำเทศบาล 
(นาบ้านหนุน)
	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	ท่อเหลี่ยม คสล.
ขนาดกว้าง 3.00 ม.
สูง 3.00 ม.
ยาว 8.00 ม.
จำนวน 2 ช่อง
	-
	1,000,000.-
	-
	-
	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	กองช่าง

	38
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ
บ้านน้าจวบ-ถึงข้างบ้านถาวร
(หมูแดง) ถ.เพชรเกษม
	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	คูระบายน้ำ คสล.
ขนาดกว้าง2.00 ม.
ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.
ยาว 90 ม.
	-
	-
	1,689,000.-
	-
	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	กองช่าง

	[bookmark: _GoBack]39
	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านนาประดู่ พร้อมติดตั้งประตูน้ำแบบ ชป.
	เพื่อกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง
	ก่อสร้างฝาย
กว้าง 13 ม.
สูง 1.50 เมตร
จำนวน 1 แห่ง
	-
	-
	600,000.-
	-
	ประชาชนร้อยละ60 ที่ทำกิจกรรมทางการเกษตรมีน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
	ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ
	กองช่าง



บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	40
	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหน้าโรงเรียนวัดนาประดู่


	เพื่อสร้างความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน
	ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 220 ม.
หนา 0.05 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,930 ตร.ม.
	-
	-
	484,000.-
	-
	ประชาชนที่ใช้เส้นทาง มีความสะดวกมากขึ้น

	การคมนาคมสัญจรของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น
	กองช่าง

	41
	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตชุมชนตลาดใหม่
(ซอยต่างๆ)
	เพื่อสร้างความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่
	ปรับปรุงแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
กว้าง 5.00 ม.
หนา 0.05 ม.
ยาว 500 ม.
ซอย1,2,3,5,7,9 และระหว่างซอย เป็นต้น
	-
	-
	1,750,000.-
	-
	ประชาชนที่ใช้เส้นทาง มีความสะดวกมากขึ้น

	การคมนาคมสัญจรของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น
	กองช่าง


บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	42
	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
ถนนเทศบาล 11
(ชุมชนตลาดใหม่)


	เพื่อสร้างความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน
	ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต
กว้าง  6.00 ม.
ยาว 120 ม
หนา 0.05 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
720 ตร.ม.
	-
	-
	395,280.-
	-
	ประชาชนที่ใช้เส้นทาง มีความสะดวกมากขึ้น

	การคมนาคมสัญจรของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น
	กองช่าง

	43
	ก่อสร้างถนนคสล.เทศบาล10 
ซอย 2

	เพื่อสร้างความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน
	ก่อสร้างถนนคสล.
ขนาดกว้าง 3.40 ม.
หนา 0.15 ม.
ยาว 36 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า923 ตร.ม.
	-
	-
	116,850.-
	-
	ร้อยละ80 ของประชาชนที่ใช้เส้นทาง มีความสะดวกมากขึ้น

	การคมนาคมสัญจรของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น
	กองช่าง





บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	44
	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทางเข้าเตาเผาขยะ
เทศบาลตำบลนาประดู่
	เพื่อให้รถสัญจรไป- มา สะดวกและคล่องตัว 
	ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 190 ม.
หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
950 ตร.ม.
	-
	-
	547,000.-
	-
	ร้อยละ80 ของประชาชนที่ใช้เส้นทาง มีความสะดวกมากขึ้น

	การคมนาคมสัญจรของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น
	กองช่าง

	45
	ก่อสร้างอาคารศูนย์จริยธรรมและตาดีกา ตลาดใหม่
	เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและเรียนอัลกุราอ่าน
	ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 15 ม. 
สูง 3.50 ม.
	-
	-
	1,000,000
	-
	เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้
	เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้อย่างทั่วถึง
	กองช่าง

	46
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังบ้านพี่จำเนียน
	เพื่อสร้างความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน
	ถนนคสล.
กว้าง 3.00 ม.
ยาว  67 ม.
หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 201 ตร.ม.
	-
	-
	183,600.-
	-
	ร้อยละ 70 ของประชาชนที่ใช้เส้นทาง มีความสะดวกมากขึ้น

	การคมนาคมสัญจรของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น
	กองช่าง


บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	47
	ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณมัสยิดตลาดใหม่
	เพื่อความเป็นระเบียบในการจอดรถของประชาชนที่มาประกอบศาสนกิจ
	ก่อสร้างโรงจอดรถ
ขนาดกว้าง 2.50 ม.
ยาว 20 ม.
	-
	-
	350,000.-
	-
	การจอดรถของผู้มาประกอบศาสนกิจมีความเป็นระเบียบ
	การจอดรถมีความเป็นระเบียบ
	กองช่าง

	48
	ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. 
โคกสูงซอย 1
	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	คูระบายน้ำ คสล.
ขนาดกว้าง0.50 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.
ยาว 100 ม.
	-
	-
	500,000.-
	-
	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
	กองช่าง

	49
	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทางเข้าสถานีรถไฟ
นาประดู่ (ถนนเทศบาล4)
	เพื่อสร้างความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน
	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.00 ม.
หนา 0.05 ม.
ยาว 105 ม.
	-
	-
	500,000.-
	-
	ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ใช้เส้นทาง มีความสะดวกมากขึ้น

	การคมนาคมสัญจรของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น
	กองช่าง


บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	50
	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านน้าตีบ ถึงบ้านแป๊ะมงส้ม (ถ.สายหลังโรงยาง) ชุมชนโคกสูง

	เพื่อสร้างความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน
	ถนนคสล.
ขนาดกว้าง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ยาว 117 ม.
	-
	-
	444,000.-
	-
	ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ใช้เส้นทาง มีความสะดวกมากขึ้น

	การคมนาคมสัญจรของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น
	กองช่าง

	51
	ก่อสร้างคูระบายน้ำทางไปมัสยิดดารุลมุตตากีน ระหว่าง ซ.7 – ซ.9
	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	คูระบายน้ำ คสล.
ขนาดกว้าง0.50 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.
ยาว 88 ม.
	-
	-
	-
	400,000.-
	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	กองช่าง

	52
	ก่อสร้างคูระบายน้ำทางหลังบ้าน
ป้าเมียงสุดไปถึงบ้านพี่หรีด
(ชุมชนขาคีม)
	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	คูระบายน้ำ คสล.
ขนาดกว้าง0.50 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.
ยาว 186 ม.
	-
	-
	-
	930,000.-
	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	กองช่าง



บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	53
	ก่อสร้างคูระบายน้ำขาคีม ซ.2
(บ้านป้าสังวาล-บ้านพี่หรีด)
	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	คูระบายน้ำ คสล.
ขนาดกว้าง0.60 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.60 ม.
ยาว 278 ม.
	-
	-
	-
	1,612,400.-

	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	กองช่าง

	54
	ก่อสร้างรั่วบริเวณบาลาเซาะ 
ตลาดใหม่
	เพื่อป้องกันอาณาเขตที่สาธารณะของชุมชน
	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อค 
ขนาดสูง 1.50 ม.
ยาว 46 ม.
	-
	-
	-
	150,000.-
	สถานที่สำคัญในชุมชนมีความเป็นสัดส่วนร้อยละ 50
	สถานที่สำคัญในชุมชนมีความเป็นสัดส่วนมากขึ้น
	กองช่าง

	55
	ก่อสร้างถนนหินคลุกสนามกีฬากลาง 
	เพื่อสร้างความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่
	ถนนหินคลุก
กว้าง 6.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ยาวไม่น้อยกว่า 
353 ม.
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
2,118ตร.ม.
	-
	-
	-
	1,000,000.-
	ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ใช้เส้นทาง มีความสะดวกมากขึ้น

	การคมนาคมสัญจรของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น
	กองช่าง



บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	56
	ก่อสร้างป้ายสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลนาประดู่
	เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ใช้บริการ
	ป้ายขนาดกว้าง 8.00 ม. สูง 2.50 ม. พร้อมระบบไฟ
	-
	-
	-
	500,000.-
	เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ใช้บริการ
	เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ใช้บริการ
	กองช่าง

	67
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ บริเวณ 
รร.ดารุลอูลูม
	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	คูระบายน้ำ 
ขนาดกว้าง 0.50 ม.
ลึก 0.60 ม.
ยาว 150 ม.
	-
	-
	-
	750,000.-
	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	กองช่าง

	58
	ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. 
ถนนเทศบาล 7
	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	คูระบายน้ำ คสล.
ขนาดกว้าง 0.50 ม.
ลึก 0.60 ม.
ยาว 151 ม.
	-
	-
	-
	755,000.-
	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	กองช่าง





บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	59
	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล
	เพื่อให้มีแสงสว่างจากไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง
	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล
	500,000.-
	500,000.-
	500,000.-
	-
	ถนนภายในเขตเทศบาลร้อยละ 70มีแสงสว่างที่เพียงพอ
	ชุมชนเขตเทศบาลมีแสงสว่างอย่างทั่วถึง
	กองช่าง

	60
	ติดตั้งโคมไฟถนน LED พร้อมอุปกรณ์
	เพื่อเพิ่มแสงสว่างบริเวณถนนสาธารณะ
	ติดตั้งโคมไฟถนน LED ภายในเขตเทศบาล
	5000,000.-
	-
	-
	-
	ถนนภายในเขตเทศบาลร้อยละ 70มีแสงสว่างที่เพียงพอ
	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตเพิ่มมากขึ้น
	กองช่าง

	61
	ติดตั้งไฟโพสท๊อปในชุมชน
ตลาดใหม่
	เพื่อให้มีแสงสว่างจากไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง
	ติดตั้งเสาไฟโพสท๊อป ขนาดความสูง 8 ม.
โคมไฟ 400 วัตต์ 
8 ดวง จำนวน 2 ต้น
	200,000.-
	-
	-
	-
	ถนนภายในเขตเทศบาลร้อยละ 70มีแสงสว่างที่เพียงพอ
	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตเพิ่มมากขึ้น
	กองช่าง

	รวม
	   61โครงการ
	
	
	8,631,500.-
	20,718,100
	23,499,730
	9,6637,400
	
	
	



บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
			๒.๑ แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
	เพื่อป้องกันโรคติดต่อของนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาประดู่
	ให้ความรู้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาประดู่
	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้อยละ 80 ปลอดภัยจากโรคติดต่อ
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัยจากโรคติดต่อ
	กองการศึกษา

	2
	ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
	เพื่อปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ให้ถูกหลักอนามัย
	จำนวน 1 ครั้ง
	200,000.-
	200,000.-
	-
	-
	โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลได้ถูกหลักอนามัยและสะอาดได้มาตรฐาน 80
	โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลนาประดู่สะอาดได้มาตรฐาน
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	3
	โครงการตาสับปะรด
	เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของยาเสพติดในพื้นที่
	จัดอบรมกลุ่มเป้าหมายเขตเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง/รุ่น
	30,000.-
	30,000.-
	30,000.-
	30,000.-
	กลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลสามารถลดการเสพและติดร้อยละ 80
	การแพร่กระจายของยาเสพติดในพื้นที่ลดลง
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
			๒.๑ แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	4
	อบรมป้องกัน
ยาเสพติด
	เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติดและรู้วิธีการป้องกัน
	จัดอบรมเยาวชนในเขตเทศบาล  1  ครั้ง 
	12,000.-
	12,000.-
	12,000.-
	12,000.-
	กลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลเพื่อลดการเสพและการขายลงร้อยละ 80
	เยาวชนรู้วิธีการป้องกันและห่างไกลยาเสพติด
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	5
	รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
	จัดอบรมแก่เยาวชนในเขตเทศบาล  1  ครั้ง
	12,000.-
	12,000.-
	12,000.-
	12,000.-
	เพื่อป้องกันโรคต่อตนเองและครอบครัวได้ร้อยละ 80
	เยาวชนรู้วิธีการป้องกันตนเองและคนในครอบครัวจากไข้เลือดออกได้
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	6
	อบรมป้องกันโรคเอดส์
	เยาวชนรู้วิธีการป้องกันการติดต่อและอันตรายจากโรคเอดส์
	จัดอบรมแก่เยาวชนในเขตเทศบาล  1  ครั้ง 
	12,000.-
	12,000.-
	12,000.-
	12,000.-
	ประชาชนสามารถรู้วิธีการป้องกันตน เองและครอบครัวร้อยละ 80
	เยาวชนรู้วิธีการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ได้
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



แบบ ผ ๐๑


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
			๒.๑ แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	7
	อบรมปรับปรุงสุขาภิบาลอาหาร
	เพื่อปรับปรุงร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน
	จัดประชุมร้านอาหารและประกวดร้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
	50,000.-
	50,000.-
	50,000.-
	50,000.-
	ช่วยให้ร้านค้าและแผงลอยในเขตเทศบาลสะอาดและถูกหลักสุขาภิบาลร้อยละ 80
	ร้านอาหารในเขตเทศบาลสะอาดถูกหลักสุขาภิบาล
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	8
	โครงการส่งเสริมสุขภาพ
	เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดูแลป้องกันตนเองฯ
	ประชาชนในเขตเทศบาล
	50,000.-
	50,000.-
	50,000.-
	50,000.-
	สามารถดูแลตนเองจากโรคต่างๆได้ร้อยละ 80
	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถดูแลป้องกันตนเองจากโรคต่างๆได้
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	9
	โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง
	เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลและป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น
	ประชาชนในเขตเทศบาล
	50,000.-
	50,000.-
	50,000.-
	50,000.-
	ช่วยลดการเกิดปัญหาต่างๆในเขตเทศบาลได้ร้อยละ 80
	กลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลป้องกันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


แบบ ผ ๐๑


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
			๒.๑ แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	10
	กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล
	รณรงค์ฉีดและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล
	12,000.-
	12,000.-
	12,000.-
	12,000.-
	เพื่อมิให้สุนัขในเขตเทศบาลมีจำนวนการเกิดโรคมากขึ้นร้อยละ 80
	สามารถป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	11
	รณรงค์ป้องกัน
วัณโรค
	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของวัณโรค
	จัดอบรมแก่เยาวชนในเขตเทศบาล
	12,000.-
	12,000.-
	12,000.-
	12,000.-
	เพื่อป้องกันโรคต่อตนเองและครอบครัวได้ร้อยละ 80
	เยาวชนรู้วิธีการป้องกันและคนในครอบครัวจากวัณโรคได้
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	รวม
	   11โครงการ
	
	
	460,000.-
	460,000.-
	460,000.-
	460,000.-
	
	
	









แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
			๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
	เพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	1 ชุมชน
	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	ประชาชนในชุมชนร้อยละ 80 สามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
	ชุมชนต้นแบบสามารถดำเนินชีวิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถขยายผลสู่ชมชนใกล้เคียงได้
	กองการศึกษา

	รวม
	1 โครงการ
	
	
	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	
	
	









แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
			๒.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	1
	อบรมกรรมการชุมชน
	เพื่อให้กรรมการชุมชนได้รู้บทบาทหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	จัดอบรมให้แก่คณะกรรมการชุมชนทั้ง 7 ชุมชน
	20,000

	20,000

	20,000

	20,000

	คณะกรรมการชุมชนทุกคนรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง
	คณะกรรมการชุมชนรู้บทบาทหน้าที่ ชุมชนเกิดการพัฒนา
	กองการศึกษา

	2
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	เพื่อสนับสนุนเบี้ย             ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ          ที่ยากจน
	จำนวน 486 ราย  (แบบขั้นบันใด)
	
3,932,400


	 3,932,400
 

	 3,932,400
 

	 3,932,400
 

	ผู้สูงอายุมีรายได้และพึ่งตนเองได้ ร้อยละ 70
	ผู้สูงอายุมีรายได้เพื่อการยังชีพ
	กองการศึกษา

	3
	สงเคราะห์ผู้พิการ

	เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ
	จำนวน 85 รายๆ ละ 800 บาท/เดือน
	816,000

	816,000
	816,000
	816,000
	ผู้พิการมีรายได้และพึ่งตนเองได้ ร้อยละ 80
	ผู้พิการมีรายได้เพื่อการยังชีพ
	กองการศึกษา

	4
	สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์
	เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้ผู้ป่วยโรคเอดส์
	จำนวน 5 ราย ๆ ละ
500 บาท / เดือน
	30,000.-

	30,000.-

	30,000.-

	30,000.-

	ผู้ป่วยโรคเอดส์ทุกคนมีรายได้และพึ่งตนเองได้
	ผู้ป่วยโรคเอดส์มีรายได้เพื่อการยังชีพ
	กองการศึกษา



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
			๒.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	5
	สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลนาประดู่
	เพื่อให้ทราบข้อมูลและปัญหาที่ถูกต้องของครัวเรือนในเขตเทศบาล
	ครัวเรือนในเขตเทศบาล 1,346 ครัวเรือน
	20,000

	20,000

	20,000

	20,000

	รู้ปัญหาพื้นฐานของครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 95
	ทราบปัญหาพื้นฐานของครัวเรือนนำไปแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
	กองการศึกษา

	6
	โครงการเทศบาลพบประชาชน

	เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาล
	จัดโครงการเทศบาลพบประชาชนทั้ง 7 ชุมชน
	70,000.-

	70,000.-

	70,000.-

	70,000
	เทศบาลและประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
	เทศบาลและประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
	กองการศึกษา

	7
	อบรมสัมนาศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง
	เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน , อสม. และผู้เกี่ยวข้อง
	จัดอบรมและศึกษาดูงานกรรมการชุมชน  อสม.และผู้เกี่ยวข้อง
	500,000.-


	500,000.-


	500,000.-

	500,000.-

	คณะกรรมการชุมชนทุกคนมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชน
	คณะกรรมการชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนมากขึ้น
	กองการศึกษา




แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
			๒.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	8
	เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/พิการ

	เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลและครอบครัวผู้พิการ/ผู้สูงอายุ
	จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้พิการ/ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
	30,000.-

	30,000.-

	30,000.-

	30,000.-

	เทศบาลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครอบครัวของผู้สูงอายุ/คนพิการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
	เทศบาลและครอบครัวผู้สูงอายุ/คนพิการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
	กองการศึกษา

	9
	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

	เพื่อสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาประดู่ให้จัดกิจกรรมต่างๆ
	จัดกิจกรรมให้กับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาประดู่
	150,000.-


	150,000.-

	150,000.-


	150,000.-


	ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 80
	ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดีขึ้น
	กองการศึกษา

	10
	โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน
	เพื่อจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนา
	7 ชุมชน
	10,000.-

	10,000.-

	10,000.-

	10,000.-

	ชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง 7 ชุมชน มีแผนชุมชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
	ชุมชนในเขตเทศบาลมีแผนชุมชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
	กองการศึกษา


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
			๒.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	11
	โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี
	เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	จัดกิจกรรมร่วมกันจำนวน 1 ครั้ง
	30,000.-
	30,000.-
	30,000.-
	30,000.-
	สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ร้อยละ 20
	สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	กองการศึกษา

	12
	โครงการศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน
	เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มแม่บ้าน


	จัดอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน
	50,000.-

	50,000.-

	50,000.-

	50,000.-

	สมาชิกในกลุ่มแม่บ้านทุกคนมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ
	สมาชิกในกลุ่มแม่บ้านมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ
	กองการศึกษา

	รวม
	   12โครงการ
	
	
	5,658,400
	5,658,400
	5,658,400
	5,658,400
	
	
	










แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	1
	จัดการแข่งขันกีฬา                ต้านยาเสพติด


	เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
	จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
	250,000.-


	250,000.-


	250,000.-



	250,000.-



	ประชาชนมีสุขภาพดี  เกิดความสามัคคี และห่างไกลยาเสพติดร้อยละ 80
	ประชาชนมีสุขภาพดี  เกิดความสามัคคี และห่างไกลจากยาเสพติด
	กองการศึกษา

	2
	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน


	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและยกระดับมาตรฐานนักกีฬา
	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ
	50,000.-

	50,000.-


	50,000.-


	50,000.-


	นักกีฬาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ร้อยละ 80 
	ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี  การเล่นกีฬามีมาตรฐานมากขึ้น
	กองการศึกษา

	3
	จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน


	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
	จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนในเขตเทศบาลจำนวน 1 ครั้ง
	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	เยาวชนร้อยละ 90 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
	เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
	กองการศึกษา



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	4
	โครงการจัดการแข่งขันวิ่งป่าตานี จักรยานเสือภูเขาเทือกเขาสันกาลาคีรี
	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
	จัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน วิ่งมินิมาราธอน วิ่งฟันรัน และจักรยานเสือภูเขา
	30,000.-

	30,000.-

	30,000.-

	30,000.-

	มีนักท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20
	มีนักท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น
	กองการศึกษา

	รวม
	 4 โครงการ
	
	
	350,000.-
	350,000.-
	350,000.-
	350,000.-
	
	
	













แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
			๓.๑ แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการส่งเสริมมหกรรมการศึกษาเทศบาลตำบลนาประดู่

	เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและกระตุ้นให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา
	จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน
	30,000.-

	30,000.-
	30,000.-
	30,000.-
	เด็กนักเรียนทุกคนมีความภาคภูมิใจ และมีความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

	เด็กนักเรียนมีความภาคภูมิใจ และมีความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
	กองการศึกษา

	2
	โครงการศึกษาและเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม 
	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านศาสนา
	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านศาสนา
	10,000.-

	10,000.-
	10,000.-
	10,000.-
	เด็กนักเรียน ร้อยละ 90 มีวัสดุ  อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
	เด็กนักเรียนมีวัสดุ  อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
	กองการศึกษา





แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
			๓.๑ แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	3
	จัดซื้อหนังสือห้องสมุด

	เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของประชาชน
	จัดซื้อหนังสือประเภทต่างๆ 
	50,000.-

	50,000.-

	50,000.-

	50,000.-

	ประชาชนอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 25
	ประชาชนมีหนังสือสำหรับศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขึ้น
	กองการศึกษา

	4
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ


	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกความสามารถ
	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของเด็กในเขตเทศบาลและใกล้เคียง
	70,000.-


	70,000.-



	70,000.-



	70,000.-



	เด็ก ร้อยละ 50  ได้แสดงออกถึงความสามารถและเกิดความรักสามัคคี
	เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถและเกิดความรักสามัคคี
	กองการศึกษา









แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
			๓.๑ แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	5
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
	เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาหารกลางวันรับประทาน
	จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  61 คน
	402,600.-

	402,600.-

	402,600.-


	402,600.-


	เด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ 
	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาหารกลางวันรับประทาน
	กองการศึกษา

	6
	โครงการอาหารเสริม(นม) เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
นาประดู่
	เพื่อให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีนมรับประทาน
	จัดซื้อ อาหารเสริม (นม)  ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  61 คน
	116,889.-

	116,889.-

	116,889.-

	116,889.-

	เด็กนักเรียนทุกคนได้รับสารอาหารครบถ้วน
	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับสารอาหารครบถ้วน
	กองการศึกษา

	7
	หนูน้อยนักแสดง
	เพื่อให้เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความกล้าแสดงออก

	ฝึกการแสดงให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อร่วมแสดงในกิจกรรมต่าง ๆของเทศบาล
	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	เด็กนักเรียน ร้อยละ 90ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น
	เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น
	กองการศึกษา


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
			๓.๑ แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	8
	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
	เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้ปกครอง
	จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน  พ่อ  แม่  ผู้ปกครอง ของ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	5,000.-

	5,000.-

	5,000.-

	5,000.-

	ครูกับผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
	สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและ ผู้ปกครอง

	กองการศึกษา

	9
	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
	เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองทราบ กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้
	จัดกิจกรรมปฏิบัติปฐมนิเทศ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
	5,000.-

	5,000.-

	5,000.-

	5,000.-

	พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 ทราบ กฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติตามที่กำหนด
	พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ทราบ กฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติตามที่กำหนด
	กองการศึกษา

	รวม
	 9 โครงการ
	
	
	709,489.-
	709,489.-
	709,489.-
	709,489.-
	
	
	







แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.2 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	1
	จัดงานประเพณีวันขึ้น                           ปีใหม่
	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
	จัดกิจกรรมทำบุญ           ตักบาตร  ถวายอาหารพระสงฆ์  และเลี้ยงประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
	150,000.-


	150,000.-


	150,000.-


	150,000.-


	ประชาชนในเขตเทศบาล ร้อยละ 60 เข้าร่วมกิจกรรม
	วัฒนธรรมประเพณีที่ดีได้รับการถ่ายทอดให้คงอยู่สืบไป
	กองการศึกษา

	2
	จัดงานวันลอยกระทง


	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
	จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง
	100,000.-

	100,000.-

	100,000.-

	100,000.-

	ประชาชนในเขตเทศบาล ร้อยละ 60 เข้าร่วมกิจกรรม

	วัฒนธรรมประเพณีที่ได้รับการถ่ายทอดให้คงอยู่สืบไป
	กองการศึกษา

	3
	จัดงานวันเข้าพรรษา


	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
	จัดเทียนพรรษาและปัจจัยอื่นที่จำเป็นถวายวัดในเขตเทศบาล
	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-


	20,000.-


	ประชาชนในเขตเทศบาล ร้อยละ 60 เข้าร่วมกิจกรรม
	วัฒนธรรมประเพณีที่ดีได้รับการถ่ายทอดให้คงอยู่สืบไป
	กองการศึกษา





แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.2 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	4
	จัดงานประเพณีสงกรานต์
	เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
	จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ มอบของขวัญให้ผู้สูงอายุ
	100,000.-


	100,000.-


	100,000.-


	100,000.-


	ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 60 เข้าร่วมกิจกรรม
	วัฒนธรรมประเพณีที่ดีได้รับการถ่ายทอดให้คงอยู่สืบไป
	กองการศึกษา

	5
	โครงการเผยแพร่ศาสนาอิสลามสัญจร


	เพื่อเผยแพร่ศาสนาอิสลาม
	จัดโครงการเผยแพร่ศาสนาอิสลามสัญจร

	32,000.-

	32,000.-

	32,000.-

	32,000.-

	พี่น้องชาวมุสลิม ร้อยละ 80 มี
การพบปะเพื่อเผยแพร่ศาสนาอิสลาม
	พี่น้องชาวมุสลิมมี
การพบปะเพื่อเผยแพร่ศาสนาอิสลาม
	กองการศึกษา

	6
	โครงการดาวะห์สัญจร


	เพื่อเผยแพร่ศาสนาอิสลาม
	จัดโครงการดาวะห์สัญจร

	50,000.-

	50,000.-

	50,000.-

	50,000.-

	พี่น้องชาวมุสลิม ร้อยละ 25 ได้ออก
เผยแพร่ศาสนาอิสลาม
	พี่น้องชาวมุสลิมมีการพบปะเผยแพร่ศาสนาอิสลาม
	กองการศึกษา




แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.2 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	7
	โครงการประเพณีทำบุญสวดบ้านชุมชน
บ้านนาประดู่
	เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
	จัดกิจกรรมทำบุญสวดบ้าน
	-


	20,000.-

	-

	-
	ประชาชนในชุมชน ร้อยละ 70 เข้าร่วมกิจกรรม
	วัฒนธรรมประเพณีที่ดีได้รับการถ่ายทอดให้คงอยู่สืบไป
	กองการศึกษา

	8
	จัดงานวันตรุษจีน

	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
	จัดกิจกรรมวันตรุษจีน
	50,000.-

	50,000.-

	50,000.-

	50,000.-

	ประชาชนเชื้อสายจีน ร้อยละ 70 เข้าร่วมกิจกรรม
	วัฒนธรรมประเพณีที่ได้รับการถ่ายทอด
	กองการศึกษา

	9
	โครงการประเพณีรับเทวดา (ตักบาตรหน้าบ้าน) ชุมชนขาคีม
	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
	จัดโครงการประเพณีรับเทวดา (ตักบาตรหน้าบ้าน) ชุมชนบ้านขาคีม
	5,000.-

	5,000.-

	5,000.-

	5,000.-

	ประชาชนในชุมชน ร้อยละ 70 เข้าร่วมกิจกรรม
	วัฒนธรรมประเพณีที่ได้รับการถ่ายทอดให้คงอยู่สืบไป
	กองการศึกษา





แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.2 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	10
	โครงการจัดงานวันเมาลิด
	เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
	จัดโครงการจัดงานวันเมาลิดเพื่อให้ชาวมุสลิมในพื้นที่ได้มีกิจกรรมร่วมกัน
	15,000.-

	15,000.-

	15,000.-

	15,000.-

	ประชาชนชาวมุสลิมมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
	ประชาชนมุสลิมมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
	กองการศึกษา

	11
	โครงการส่งเสริมการถือศีลอดเดือนรอมฏอน
	เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
	จัดโครงการส่งเสริมการถือศีลอดเดือนรอมฏอน
	15,000.-

	15,000.-


	15,000.-


	15,000.-


	ประชาชนชาวมุสลิมมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90
	ประชาชนมุสลิมมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
	กองการศึกษา











แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.2 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	12
	โครงการประเพณีชักพระ
	เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
	จัดกิจกรรมในประเพณีชักพระประจำปี
	250,000.-

	250,000.-

	250,000.-

	250,000.-

	ประชาชนไทยพุธในเขตเทศบาล ร้อยละ 60 เข้าร่วมกิจกรรม
	วัฒนธรรมประเพณีที่ดีได้รับการถ่ายทอดให้คงอยู่สืบไป
	กองการศึกษา

	13
	โครงการมุสลิมสัมพันธ์


	เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องชาวมุสลิม
	ออกเยี่ยมพี่น้องชาวมุสลิมในเดือนรอมฏอน

	12,000.-

	12,000.-

	12,000.-

	12,000.-

	พี่น้องชาวมุสลิมมีความสัมพันธ์อันดีกับเทศบาลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
	พี่น้องชาวมุสลิมมีความสัมพันธ์อันดีกับเทศบาล
	กองการศึกษา

	14
	โครงการส่งเสริมประเพณีวันฮารีรายอ 

	เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
	จัดโครงการส่งเสริมประเพณีวันฮารีรายอ
	15,000.-

	15,000.-


	15,000.-


	15,000.-


	ประชาชนชาวมุสลิมในเขตเทศบาล ร้อยละ 60 เข้าร่วมกิจกรรม
	ประชาชนมุสลิมมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
	กองการศึกษา

	รวม
	   14โครงการ
	
	
	911,000
	931,000
	911,000
	911,000
	
	
	



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาและสร้างสรรค์มูลค่าเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ฮาลาล การท่องเที่ยว และทุนสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
		๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
			๔.๑ แผนงานการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	1
	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว
	จัดฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนในเขตเทศบาล
	30,000.-

	30,000.-

	30,000.-

	30,000.-

	ประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20
	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
	กองการศึกษา

	2
	ถนนคนเดิน
	เพื่อจำหน่ายสินค้าราคาถูกและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
	จัดกิจกรรมถนนคนเดินจำหน่ายสินค้า ของชุมชน
	50,000.-

	50,000.-

	50,000.-

	50,000.-

	ประชาชน ร้อยละ 90 ได้ซื้อสินค้าในราคาถูก  
	ประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาถูก  เศรษฐกิจดีขึ้น
	กองการศึกษา

	3
	ฝึกอบรมอาชีพทำดอกไม้จันทน์
	เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
	จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพทำดอกไม้จันทน์
	30,000.-


	30,000.-


	30,000.-


	30,000.-


	ประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20
	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
	กองการศึกษา

	4
	ฝึกอบรมอาชีพคนพิการ
	เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการในเขตเทศบาล
	30,000.-

	30,000.-

	30,000.-

	30,000.-

	ประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30
	คนพิการในเขตเทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น
	กองการศึกษา



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาและสร้างสรรค์มูลค่าเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ฮาลาล การท่องเที่ยว และทุนสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
		๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
			๔.๑ แผนงานการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	5
	เลี้ยงกบ
	เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
	จัดโครงการเลี้ยงกบให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาประดู่
	30,000.-

	30,000.-

	30,000.-

	30,000.-

	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30
	ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น
	กองการศึกษา

	6
	เลี้ยงนกกระทา
	เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
	จัดโครงการเลี้ยงนกกระทาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาประดู่
	50,000.-

	50,000.-

	50,000.-

	50,000.-

	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30
	ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น
	กองการศึกษา

	7
	โครงการฝึกอบรมอาชีพทำชุดขบวนขันหมาก
	เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
	จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพทำชุดขบวนขันหมาก
	30,000.-


	30,000.
	30,000.-

	30,000.
	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25
	ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
	กองการศึกษา

	8
	เลี้ยงไก่ 
	เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริม 
	ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อเลี้ยงไก่  
จำนวน  1  กลุ่ม 
	30,000.-
	30,000.-
	30,000.-
	30,000.-
	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30
	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น 
	กองการศึกษา

	รวม
	 8 โครงการ
	
	
	280,000
	280,000
	280,000
	280,000
	
	
	


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาและสร้างสรรค์มูลค่าเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ฮาลาล การท่องเที่ยว และทุนสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
		๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
			๔.๒ แผนงานการพาณิชย์
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	1
	จัดแสดงสินค้า                  หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
	เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนของเทศบาล
	จัดแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ร่วมในงานประเพณีชักพระประจำปีของอำเภอโคกโพธิ์
	50,000.-

	50,000.
	50,000.-

	50,000.
	สินค้าของชุมชนได้รับการประชาสัมพันธ์ เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70
	สินค้าของชุมชนได้รับการประชาสัมพันธ์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
	กองการศึกษา

	รวม
	 1 โครงการ
	
	
	50,000.-

	50,000.
	50,000.-

	50,000.
	
	
	












แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
		๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
			๕.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนในเขตเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง
	30,000.-
	30,000.-
	30,000.-
	30,000.-
	เพื่อให้กลุ่มเยาวชนมีจิตใต้สำนึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร้อยละ 80
	เยาวชนมีความตระหนักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมีการประสานความ สัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	2
	เทศบาลเมืองน่าอยู่
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ชุมชนเทศบาลเป็นเมืองน่าอยู่
	จัดอบรม/รณรงค์ประชาสัมพันธ์/จัดทำป้ายประกาศต่างๆ
	30,000.-
	30,000.-
	30,000.-
	30,000.-
	ชุมชนในเขตเทศบาลเป็นชุมชนเมืองน่าอยู่ร้อยละ 80
	ชุมชนเทศบาลเป็นเมืองน่าอยู่
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	3
	ธนาคารขยะ
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำขยะที่ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้อีกและขายเพื่อสร้างรายได้
	จัดอบรม/รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องธนาคารขยะ
	30,000.-
	30,000.-
	30,000.-
	30,000.-
	ประชาชนได้มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมร้อยละ 80
	ประชาชนมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
		๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
			๕.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	4
	ศึกษาดูงานธนาคารขยะ
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารขยะ
	จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน จำนวน 1 ครั้ง
	30,000.-
	30,000.-
	30,000.-
	30,000.-
	การบริหารจัดการธนาคารขยะเพื่อมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	การบริหารจัดการธนาคารขยะเพื่อมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	5
	อุดหนุนโครงการ
คัดแยกขยะ
	เพื่อสร้างจิตสำนึกปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง 
ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดเลือกใช้ วัสดุธรรมชาติและลดการใช้พลาสติก
	อุดหนุนงบประมาณ ดำเนินโครงการ จำนวน 1 ครั้ง
	35,000.-
	35,000.-
	35,000.-
	35,000.-
	เพื่อสร้างจิตสำนึกปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัยในการบริหารการจัดการขยะร้อยละ 80
	เพื่อสร้างจิตสำนึกปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัยในการบริหารการจัดการขยะ
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	รวม
	 5 โครงการ
	
	
	155,000
	155,000
	155,000
	155,000
	
	
	






แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
		๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
			๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	1
	เก็บตัวอย่างน้ำบ่อ น้ำตื้นในเขตเทศบาล
	เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำและเฝ้าระวังการปนเปื้อนแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภค
	เก็บตัวอย่างน้ำบ่อน้ำตื้นและน้ำประปาในเขตเทศบาลส่งตรวจห้องปฏิบัติการ
	-
	-
	50,000.-
	50,000.-
	เพื่อให้น้ำที่ใช้อุปโภคและบริโภคในเขตเทศบาลไม่มีสารปนเปื้อนร้อยละ 80
	แหล่งน้ำที่ใช้ในการบริโภคได้รับการตรวจคุณภาพ
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	2
	ปรับปรุงอาคารโรงเรือนเตาเผาขยะ
	เพื่อให้การกำจัดขยะมีประสิทธิภาพและถูกหลักสุขาภิบาล
	เพื่อให้การกำจัดขยะมีประสิทธิภาพและถูกหลักสุขาภิบาล
	-
	-
	100,000.-
	-
	ร้อยละ 80 เพื่อให้เทศบาลมีระบบกำจัดขยะฯ
	เทศบาลได้มีที่กำจัดขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	3
	รณรงค์ลดปริมาณขยะ
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการช่วยรักษาความสะอาดปริมาณขยะ
	จัดอบรมประชาชนในเขตเทศบาล
	20,000.-
	20,000.-
	20,000.-
	20,000.-
	เพื่อให้ประชาชนนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และขายเพื่อสร้างรายได้  ร้อยละ 80
	ประชาชนตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมและนำขยะที่กลับมาใช้ประโยชน์และขายเพื่อสร้างรายได้
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
		๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
			๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	4
	เก็บตัวอย่างน้ำประปาส่งตรวจ
	เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาและเฝ้าระวังการปนเปื้อนแหล่งน้ำ อุปโภคและบริโภค
	เก็บตัวอย่างน้ำบ่อบาดาลของประปาส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
	30,000
(งบท้องถิ่น)
	30,000
(งบท้องถิ่น)
	30,000
(งบท้องถิ่น)
	30,000
(งบท้องถิ่น)
	น้ำบ่อบาดาลของประปา ที่ส่งตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
	แหล่งน้ำการผลิตน้ำประปาผ่านการตรวจคุณภาพ
	กองการประปา

	รวม
	 4 โครงการ
	
	
	50,000
	50,000
	200,000
	100,000
	
	
	













แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสริมสร้างความมั่นคง และสร้างสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
			6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
 (บาท)
	2562
 (บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	
	
	

	1
	จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาล  
	เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล  
	จัดทำวารสาร จำนวน 1 ครั้ง 
	120,000.-


	120,000.-
	120,000.-
	120,000.-
	ประชาชนร้อยละ 80 ทราบผลการดำเนิน งานและกิจกรรมของเทศบาล 
	ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารกิจกรรมของท้องถิ่นมากขึ้น 
	สำนักปลัดเทศบาล

	2
	จัดเวทีประชาคม 
	เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล 
	จำนวน  7  ชุมชน 
	40,000.-

	40,000.-

	40,000.-

	40,000.-

	ชุมชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม ครบ 7 ชุมชน 
	เทศบาลทราบปัญหาความต้องการอันเป็นข้อมูลใน
การจัดทำแผนพัฒนา
	สำนักปลัดเทศบาล

	3
	การจัดงาน
วันเทศบาล 
	เพื่อให้พนักงานเทศบาลตระหนักถึงบทบาทหน้าที่
	จัดกิจกรรมร่วมกับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และประชาชน 1 ครั้ง  
	50,000.-

	50,000.-

	50,000.-

	50,000.-

	ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงาน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 70
	เกิดความสามัคคีระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และประชาชน 
	สำนักปลัดเทศบาล



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสริมสร้างความมั่นคง และสร้างสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
			6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
 (บาท)
	2562
 (บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	
	
	

	4
	จัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ 
	เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของเทศบาล 
	จำนวน  1  ครั้ง 
	120,000.-
	120,000.-
	120,000.-
	120,000.-
	ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 80 รับทราบผลการดำเนินงานของเทศบาล 
	ประชาชนได้ทราบข่าวสารและผลงานของเทศบาล มากขึ้น 
	สำนักปลัดเทศบาล 

	5
	เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการฏิบัติงาน
	เสริมสร้างพฤติกรรมและการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการเจ้าหน้าที่  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เกี่ยวข้อง
	จัดกิจกรรมให้ความรู้  จำนวน 1  ครั้ง 
	30,000.-

	30,000.-

	30,000.-

	30,000.-

	กลุ่มเป้าหมายเข้าใจระเบียบ                                                                                                                                                               กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ร้อยละ 70
	ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาพเทศบาลและผู้เกี่ยวข้องเกิดจิตสำนึกที่ดี
	สำนักปลัดเทศบาล

	6
	เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร
	เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ 
	จัดกิจกรรมให้ความรู้  จำนวน 1 ครั้ง 
	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ร้อยละ 70
	ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาพเทศบาลและผู้เกี่ยวข้องเกิดจิตสำนึกที่ดี
	สำนักปลัดเทศบาล


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสริมสร้างความมั่นคง และสร้างสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
			6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
 (บาท)
	2562
 (บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	
	
	

	7
	เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
นาประดู่ใสสะอาด 
	เพื่อส่งเสริมการนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
	จัดกิจกรรมฝึกอบรม  จำนวน 1 ครั้ง 
	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 70
	ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาพเทศบาลและผู้เกี่ยวข้องเกิดจิตสำนึกที่ดี
	สำนักปลัดเทศบาล

	รวม
	   7  โครงการ
	
	
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	
	
	












แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสริมสร้างความมั่นคง และสร้างสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
			7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
 (บาท)
	2562
 (บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	
	
	

	1
	การจัดการจราจร
	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

	เพื่อเป็นค่าตีเส้นจราจร แผงกั้น จัดทำป้ายต่างๆ  
	50,000.-

	50,000.-

	50,000.-

	50,000.-

	อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง 
	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
	สำนักปลัดเทศบาล

	2
	ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
	ตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาล
	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	อัตราการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลดลง
	ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
	สำนักปลัดเทศบาล

	3
	เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความแข็งแกร่งให้กับหมู่บ้านชุมชน
	จัดฝึกอบรม  จำนวน  1  ครั้ง 
	50,000.-

	50,000.-

	50,000.-

	50,000.-

	ร้อยละ 70  ของผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	ประชาชนสามารถจัดการภัยต่างๆได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
	สำนักปลัดเทศบาล



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสริมสร้างความมั่นคง และสร้างสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
			7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
 (บาท)
	2562
 (บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	
	
	

	4
	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ช่วยดับเพลิง
	เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	จำนวน 1 คัน
	4,000,000.-
	-
	-
	-
	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
	การดับเพลิงมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	สำนักปลัดเทศบาล

	5
	จัดซื้อรถดับเพลิง
	เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	รถดับเพลิง 10 ล้อความจุ 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
	-
	-
	8,500,000.-
	-
	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
	การดับเพลิงมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	สำนักปลัดเทศบาล

	6
	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ 
	จัดฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน 40 คน  
	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ สามารถเพิ่มมากขึ้น
	การป้องกันบรรเทา  
สาธารณภัยมีประสิทธิภาพขึ้น
	สำนักปลัดเทศบาล




แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสริมสร้างความมั่นคง และสร้างสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
			7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561
 (บาท)
	2562
 (บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	
	
	

	7
	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
	เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการดูแลตนเอง 
	จัดกิจกรรมฝึกอบรม  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน  1  ครั้ง   
	20,000.-
	20,000.-
	20,000.-
	20,000.-
	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ สามารถเพิ่มมากขึ้น
	การป้องกันบรรเทา  
สาธารณภัยมีประสิทธิภาพขึ้น
	สำนักปลัดเทศบาล

	8
	อาสาสมัครพิทักษ์เมือง 
	เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาล 
	จัดจ้างอาสาสมัคร  จำนวน 2 คน ๆละ 60,000  บาท/ปี 
	120,000.-
	120,000.-
	120,000.-
	120,000.-
	การรักษาความปลอด ภัยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30
	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัดเทศบาล

	9
	ฝึกทบทวนสมาชิก อปพร.
	เพื่อให้สมาชิก อปพร.  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
	จัดอบรม หรือทบทวน แก่สมาชิก อปพร. ปีละ 1 ครั้ง 
	80,000.-




	80,000.-

	80,000.-

	80,000.-

	สมาชิก อปพร. ร้อยละ 80  ผ่านการฝึกอบรม
	สมาชิก อปพร.  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น
	สำนักปลัดเทศบาล

	รวม
	 9 โครงการ
	
	
	4,360,000
	360,000
	8,860,000
	360,000
	
	
	



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การบริหารจัดการที่ดี
		8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมือและการบริหาร
			8.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	1
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด
	เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
	จำนวน 1 เครื่อง 
	-
	3,800.-

	
	-
	 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 70
	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	กองการศึกษา

	2
	ปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
นาประดู่
	เพื่อปรับปรุงเป็นห้องเรียน จำนวน 1 ห้อง และต่อเติมอาคารโรงครัว  ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 42 ตารางเมตร 
	ปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาประดู่
	650,000.-


	-
	-
	-
	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาประดู่มีความเป็นระเบียบขึ้น ร้อยละ 90
	ห้องเรียนและโรงครัวอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสะดวกเป็นสัดส่วน การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	กองการศึกษา

	3
	ปรับปรุงสำนักงานกองการประปา
	เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานกองการประปา
	ปรับปรุงอาคารโดยดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ ประตู หน้าต่าง ทาสี ซ่อมไฟ และอื่นๆ
	

-
	

-
	

-
	    300,000.-
  (งบท้องถิ่น)
	สำนักงานกองการประปามีสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การปฏิบัติงาน
	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	กองการประปา




แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การบริหารจัดการที่ดี
		8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมือและการบริหาร
			8.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	

	4
	ต่อเติมอาคารเทศบาลทำห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์
	เพื่อจัดเก็บวัสดุ 
อุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
	ต่อเติมอาคารพื้นที่อาคารระหว่างอาคารเทศบาล-อาคารอเนกประสงค์ขนาดพื้นที่ตามสภาพจริง
	300,000.-
	-
	-
	-
	เพื่อจัดเก็บวัสดุ 
อุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
	เพื่อจัดเก็บวัสดุ 
อุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
	กองช่าง

	5
	สร้างเวทีโครงเหล็ก
	เพื่อใช้ในกิจกรรมของเทศบาล
	สร้างเวทีแบบประกอบได้ กว้าง 16.00 ม.
ยาว 20.00 ม.
	400,000.-
	-
	-
	-
	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
	กองช่าง









แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การบริหารจัดการที่ดี
		8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมือและการบริหาร
			8.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖4
(บาท)
	
	
	

	6
	ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานกองช่าง
	เพื่อปรับปรุงห้องน้ำกองช่างที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพที่ดีขึ้น
	ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานกองช่าง

	100,000.-
	-
	-
	-
	เพื่อให้ห้องน้ำมีสุขลักษณะที่ดีสะอาดน่าใช้
	เพื่อให้ห้องน้ำมีสุขลักษณะที่ดีสะอาดน่าใช้
	กองช่าง

	7
	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากร 
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน 
	จัดอบรมศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล 
	400,000.-

	400,000.-

	400,000.-

	400,000.-

	ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน  มีความรู้เพิ่มขึ้น 
	ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานมีความรู้เพิ่มขึ้น 
	สำนักปลัดเทศบาล





 


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การบริหารจัดการที่ดี
		8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมือและการบริหาร
			8.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖4
(บาท)
	
	
	

	8
	รณรงค์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
	เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรับผิดชอบในการชำระภาษีแก่เทศบาล
	จัดทำป้าย/แผ่นพับ/รณรงค์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
	20,000.-
	20,000.-
	20,000.-
	20,000.-
	ประชาชนร้อยละ 90 รับรู้กำหนดการชำระภาษี
	การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ เทศบาลมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
	กองคลัง

	9
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการชำระภาษี
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
	จัดกิจกรรมส่งเสริมการชำระภาษีจำนวน 1 ครั้ง
	10,000.-
	10,000.-
	10,000.-
	10,000.-
	จัดเก็บภาษีได้ร้อยละ 70 
	การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	กองคลัง

	รวม
	 9 โครงการ
	
	
	1,830,000
	433,800
	430,000
	730,000
	
	
	



 




แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การบริหารจัดการที่ดี
		8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมือและการบริหาร
			8.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖4
(บาท)
	
	
	

	1
	รู้รักษ์  สามัคคี  พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 
	เพื่อส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
	จัดกิจกรรมฝึกอบรม  จำนวน 1 ครั้ง 
	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ร้อยละ 70
	ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาพเทศบาลและผู้เกี่ยวข้องเกิดจิตสำนึก
ที่ดี
	สำนักปลัดเทศบาล

	2
	ส่งเสริมประชาธิปไตย
	เพื่อส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
	จัดกิจกรรมฝึกอบรม  จำนวน 1 ครั้ง 
	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ร้อยละ 70
	ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาพเทศบาลและผู้เกี่ยวข้องเกิดจิตสำนึก
ที่ดี
	สำนักปลัดเทศบาล

	3
	การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
	เพื่อสร้างทัศนคติและจิต สำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
	จัดกิจกรรม  จำนวน 1 ครั้ง

	50,000.-

	50,000.-

	50,000.-

	50,000.-

	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาลและประชาชนแต่ละชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 70
	เกิดความรู้รักสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ภายในเขตเทศบาล 
	สำนักปลัดเทศบาล


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แบบ ผ ๐๑

เทศบาลตำบลนาประดู่  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การบริหารจัดการที่ดี
		8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมือและการบริหาร
			8.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖4
(บาท)
	
	
	

	4
	ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ 
	เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ เห็นคุณค่าของค่านิยมหลัก 12 ประการ 
	จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
แผ่นป้ายขนาด กว้าง 2.4  ม. ยาว  4.8 ม.
แผนพับให้ความรู้ 1,000 แผ่น  
	30,000.-

	30,000.-

	30,000.-

	30,000.-

	ประชาชนตระหนักรู้ และเห็นคุณค่า
ร้อยละ 70
	ประชาชนมีความรู้และเข้าใจหลักค่านิยม 12 ประการ 
	สำนักปลัดเทศบาล

	5
	การประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการ 
	เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในค่านิยมหลัก 12 ประการ 
	จัดประกวดภาพถ่าย
กิจกรรม  จำนวน 1 ครั้ง 
	30,000.-

	30,000.-

	30,000.-

	30,000.-

	ประชาชนตระหนักรู้ และเห็นคุณค่า
ร้อยละ 70
	ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
	สำนักปลัดเทศบาล

	รวม
	5  โครงการ
	
	
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	
	
	



 










  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
แบบ ผ ๐2








  รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐2

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
			2.๑ สาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	
	

	1
	อุดหนุนหารพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
	เพื่อให้ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ
	อุดหนุนงบประมาณเป็นค่าดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 7 ชุมชน
	52,000.-
	52,000.-
	52,000.-
	52,000.-
	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 
	การปฏิบัติมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
	กองสาธารณสุข
	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนนวน 7 ชุมชน

	2
	โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
	เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
	จัดกิจกรรมร่วมกันจำนวน 1 ครั้ง
	45,000.-

	45,000.-

	45,000.-

	45,000

	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 50
	ชุมชนและโรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
	กองการศึกษา
	โรงเรียนวัดนาประดู่

	รวม
	2 โครงการ
	
	
	97,000
	97,000
	97,000
	97,000
	
	
	
	




  รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐2

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
			2.4 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	
	

	1
	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียน                         วัดนาประดู่
	เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรง

	อุดหนุนงบประมาณแก่โรงเรียนวัดนาประดู่เพื่อจัดแข่งขันกีฬาของโรงเรียนกลุ่มนาประดู่
	30,000.-


	30,000.-


	30,000.-


	30,000.-

	เด็กนักเรียน ร้อยละ 80 มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้น
	เด็กนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้น
	กองการศึกษา
	โรงเรียนวัดนาประดู่

	2
	อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมกีฬาสานสัมพันธ์นักเรียนและชุมชน
	เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
	อุดหนุนงบประมาณแก่โรงเรียนบ้านนาประดู่เพื่อส่งเสริมกีฬาสานสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ 80มีความรักความสามัคคีต่อกัน
	นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความรักความสามัคคีต่อกัน
	กองการศึกษา
	โรงเรียนบ้านนาประดู่



รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐2

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
			2.4 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	
	

	3
	อุดหนุนโครงการส่งเสริมดนตรีสานสัมพันธ์นักเรียนและชุมชน
	เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
	อุดหนุนงบประมาณแก่โรงเรียนวัดนาประดู่เพื่อส่งเสริมดนตรีสานสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
	12,000.-


	12,000.-

	12,000.-

	12,000.-

	นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ 80มีความรักความสามัคคีต่อกัน
	นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความรักความสามัคคีต่อกัน
	กองการศึกษา
	โรงเรียน           วัดนาประดู่

	4
	อุดหนุนโครงการส่งเสริมดนตรีสานสัมพันธ์นักเรียนและชุมชน
	เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
	อุดหนุนงบประมาณแก่โรงเรียนวัดนาประดู่เพื่อส่งเสริมดนตรีสานสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
	12,000.-


	12,000.-

	12,000.-

	12,000.-

	นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ 80มีความรักความสามัคคีต่อกัน
	นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความรักความสามัคคีต่อกัน
	กองการศึกษา
	โรงเรียน           วัดนาประดู่

	รวม
	  4 โครงการ
	
	
	74,000.-
	74,000.-
	74,000.-
	74,000.-
	
	
	
	




  รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐2

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
			3.1 การศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	
	

	1
	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาประดู่
	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทาน
	อุดหนุนงบประมาณแก่โรงเรียนบ้านนาประดู่เพื่อจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล – ป.6                        จำนวน 200 คน
	800,000

	800,000
 
	800,000
 

	800,000
 

	เด็กนักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวันเพื่อรับประทาน
	เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทาน
	กองการศึกษา
	โรงเรียนบ้านนาประดู่

	2
	อุดหนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านนาประดู่


	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน
	อุดหนุนงบประมาณแก่โรงเรียนบ้านนาประดู่เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล – ป.6                       จำนวน 200 คน
	383,240

	383,240

	383,240

	383,240

	เด็กนักเรียนทุกคน ได้รับสารอาหารครบถ้วน
	เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรง
	กองการศึกษา
	โรงเรียนบ้านนาประดู่



รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐2

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
			3.1 การศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	
	

	3
	อุดหนุนโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนบ้านนาประดู่
	เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านนาประดู่เพื่อใช้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
	15,000

	15,000

	15,000

	15,000

	เด็กนักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ ความสามารถ             ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
	เด็กนักเรียนมีทักษะความรู้ ความสามารถดีขึ้น
	กองการศึกษา
	โรงเรียนบ้านนาประดู่

	4
	อุดหนุนโครงการประกวดการขับร้อง อนาซีดสู่อาเซียน

	เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม
	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนบ้านนาประดู่เพื่อจัดโครงการประกวดการขับร้อง อนาซีดสู่อาเซียน

	15,000


	15,000


	15,000
 


	15,000
 


	นักเรียน ร้อยละ 80 เห็นคุณค่าและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
	วัฒนธรรมอันดีงามได้รับการสืบสานต่อไป
	กองการศึกษา
	โรงเรียนบ้านนาประดู่



รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐2

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
			3.1 การศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	
	

	5
	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายเยาวชนคนเก่งเทศบาลตำบลนาประดู่ภาคฤดูร้อน
	เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่เยาวชน
	จัดกิจกรรมเข้าค่าย จำนวน 1 ครั้ง
	42,000

	42,000

	42,000

	42,000

	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 70 มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
	เยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
	กองการศึกษา
	โรงเรียนวัดนาประดู่

	6
	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดนาประดู่
	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทาน
	อุดหนุนงบประมาณแก่โรงเรียนวัดนาประดู่เพื่อจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล – ป.6                         จำนวน  152  คน
	608,000

	608,000

	608,000

	608,000

	เด็กนักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวันเพื่อรับประทาน
	เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทาน
	กองการศึกษา
	โรงเรียนวัดนาประดู่



รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐2

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
			3.1 การศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	
	

	7
	อุดหนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน                 วัดนาประดู่



	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน
	อุดหนุนงบประมาณแก่โรงเรียนวัดนาประดู่เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล – ป.6     จำนวน  152  คน
	291,263

	291,263
 

	291,263

	291,263
 

	เด็กนักเรียนทุกคนได้รับสารอาหารครบถ้วน
	เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรง
	กองการศึกษา
	โรงเรียนวัดนาประดู่

	8
	อุดหนุนโครงการ               มหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนวัดนาประดู่
	เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนวัดประดู่เพื่อจัดโครงการมหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนวัดนาประดู่
	15,000.-

	15,000.-

	15,000.-

	15,000.-

	เด็กนักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ ความสามารถ             ตามเกณฑ์ที่กำหนด
	เด็กนักเรียนมีทักษะความรู้ ความสามารถ             ดีขึ้น
	กองการศึกษา
	โรงเรียนวัดนาประดู่




แบบ ผ ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
			3.1 การศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	
	

	9
	อุดหนุนโครงการกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอาเซียน
	เพื่อฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน
	อุดหนุนงบประมาณแก่โรงเรียนบ้านนาประดู่เพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอาเซียน
	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	นักเรียน ร้อยละ 70 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
	นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
	กองการศึกษา
	โรงเรียนบ้านนาประดู่

	รวม
	9  โครงการ
	
	
	2,189,503
	2,189,503
	2,189,503
	2,189,503
	
	
	
	










รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐2

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
			3.2 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	
	

	1
	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีชักพระประจำปีของที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์
	เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น
	อุดหนุนงบประมาณแก่ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์เพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีชักพระประจำปี
	25,000.-


	25,000.-


	25,000.-



	25,000.-



	วัฒนธรรมประเพณีที่ดีได้รับการถ่ายทอดสู่คนไทยพุทธ เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80
	วัฒนธรรมประเพณีที่ดีได้รับการถ่ายทอดให้คงอยู่สืบไป
	กองการศึกษา
	อำเภอโคกโพธิ์

	2
	อุดหนุนโครงการสืบสานศิลปะการแสดงท้องถิ่น (มโนราห์)
	เพื่อเป็นการสืบสานศิลปะศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนวัดนาประดู่เพื่อจัดโครงการสืบสานศิลปะการแสดงท้องถิ่น (มโนราห์)
	52,000.-


	52,000.-

	52,000.-


	52,000.-


	วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นหลัง ร้อยละ 25
	วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นได้รับการสืบทอด
	กองการศึกษา
	โรงเรียนวัดนาประดู่



รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐2

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึงตนเองได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
		3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
			3.2 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	
	

	3
	อุดหนุนโครงการสืบสานอัตลักษณ์แห่งความสมานฉันท์ “อาซูรอสัมพันธ์”
	เพื่อสืบสานอัตลักษณ์แห่งความสมานฉันท์ในพื้นที่
	อุดหนุนงบประมาณแก่โรงเรียนบ้านนาประดู่เพื่อจัดโครงการสืบสานอัตลักษณ์แห่งความสมานฉันท์ “อาซูรอสัมพันธ์”
	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	โรงเรียนและชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคีต่อกันเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
	โรงเรียนและชุมชน เกิดความรัก ความสามัคคี และร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
	กองการศึกษา
	โรงเรียนบ้านนาประดู่

	รวม
	 3 โครงการ
	
	
	97,000
	97,000
	97,000
	97,000
	
	
	
	









รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐2

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาและสร้างสรรค์มูลค่าเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ฮาลาล การท่องเที่ยว และทุนสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
		4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
			3.2 การเกษตร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน

	
	
	
	
	๒๕๖๑
(บาท)
	๒๕๖๒
(บาท)
	๒๕๖๓
(บาท)
	๒๕๖๔
(บาท)
	
	
	
	

	1
	อุดหนุนโครงการกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอาเซียน
	เพื่อฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน
	อุดหนุนงบประมาณแก่โรงเรียนบ้านนาประดู่เพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอาเซียน
	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	นักเรียน ร้อยละ 70 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
	นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
	กองการศึกษา
	โรงเรียนบ้านนาประดู่

	รวม
	 1 โครงการ
	
	
	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	20,000.-

	
	
	
	


















รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบ ผ 03









รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐3

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
			1.1 เคหะและชุมชน
	ลำดับ
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	
	
	

	1
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำหลังวัดนาประดู่(ช่วงที่ 2)
พื้นที่ทำการ 
หมู่ที่ 1 

	เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 4.00 ม. ยาว 317 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,268 ตร.ม.
ก่อสร้างคูระบายน้ำ กว้าง 1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม.
ยาว 158 ม.
	2,429,000.-
	-
	-
	-
	ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีความสะดวกมากขึ้น
	การคมนาคมสัญจรของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น
	กองช่าง








รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐3

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
			1.1 เคหะและชุมชน
	ลำดับ
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	
	
	

	2.
	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนนาบ้านหนุน
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6

	เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างเฉลี่ย 5.00 ม.
หนา 0.05 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 540 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตร.ม.
	3,320,000.-
	-
	-
	-
	ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีความสะดวกมากขึ้น
	การคมนาคมสัญจรของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น
	กองช่าง

	3.
	ก่อสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐาน
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1

	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย
	สระว่ายน้ำขนาดกว้าง 25.00 ม. ยาว 50.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม. พร้อมอาคารประกอบแบบ
	8,000,000.-
	-
	-
	-
	ประชาชนมีพื้นที่ออกกำลังกายมากขึ้น
	ประชาชนมีสุขภาพที่ดีเพิ่มมากขึ้น
	กองช่าง




รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐3

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
			1.1 เคหะและชุมชน
	ลำดับ
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	
	
	

	4.
	ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 1

	เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสถานที่เรียนรู้มากขึ้น
	ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 30.00 ม. สูง 3.50 ม.
พื้นที่ไม่น้อยกว่า300 ตร.ม.
	4,000,000.-
	-
	-
	-
	เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้
	เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้อย่างทั่วถึง
	กองช่าง

	5.
	ก่อสร้างอาคารห้องอบซาวน่า
พื้นที่ดำเนินการ 
หมู่ที่ 1


	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
	อาคารห้องอบซาวน่าพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. พร้อมงานระบบ
	3,000,000.-
	-
	-
	-
	ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น
	ประชาชนมีร่างกายที่ดีมากขึ้น
	กองช่าง





รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐3

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
			1.1 เคหะและชุมชน
	ลำดับ
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	
	
	

	6.
	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายบ้านจัดสรร 
หมู่ที่ 1 

	เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 4.50 ม. และ 3.50 ม.  ยาว 327 

	4,297,000.-
	-
	-
	-
	ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีความสะดวกมากขึ้น
	การคมนาคมสัญจรของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น
	กองช่าง








รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐3

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
			1.1 เคหะและชุมชน
	ลำดับ
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	
	
	

	7.
	ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาประดู่
พื้นที่ดำเนินการ 
หมู่ที่ 6

	เพื่อให้เด็กมีห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น
	ก่อสร้างอาคารระดับอนุบาล พร้อมห้องน้ำ โรงอาหาร และเสาธงขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 436 ตร.ม.
	-
	5,918,000.-
	-
	-
	เพื่อให้เด็กมีอาคารเรียนใช้ในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
	เด็กมีความรู้เพิ่มมากขึ้น
	กองศึกษา










รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐3

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
			1.1 เคหะและชุมชน
	ลำดับ
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	
	
	

	8.
	ก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล. บริเวณนาบ้านหนุน(บ้านน้ามี)
พื้นที่ดำเนินการ 
หมู่ที่ 6 

	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายมากขึ้น
	คลองระบายน้ำขนาดกว้าง 4.00 ม. ลึก 2.80 ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 120.00 ม.
	-
	4,195,000.-
	-
	-
	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
	กองช่าง











รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐3

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
			1.1 เคหะและชุมชน
	ลำดับ
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	
	
	

	9.
	ติดตั้งเสา Hight-Mast สูง 15 ม.
พื้นที่ดำเนินการ
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6

	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ประชาชนในพื้นที่
	ติดตั้งเสา Hight-Mast สูง 15 ม. 
กิ่งวงแหวน 8 ดวงโคม/ต้น ดวงโคมละ 500 วัตต์ 
จำนวน 12 ต้น
	-
	9,880,000.-
	-
	-
	ภายในเขตเทศบาล ร้อยละ 70 มีแสงไม่เพียงพอ
	ชุมชนเทศบาลมีแสงสว่างอย่างทั่วถึง
	กองช่าง








รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐3

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
			1.1 เคหะและชุมชน
	ลำดับ
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	
	
	

	10.
	ติดตั้งเสา Hight-Mast สูง 12 ม.พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 

	เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ประชาชนในพื้นที่
	ติดตั้งสา Hight-Mast
สูง 12 ม. กิ่งวงแหวน 4 ดวงโคม/ต้น ดวงโคมละ 400 วัตต์ 
จำนวน 25 ต้น
	-
	7,039,000.-

	-
	-
	ภายในเขตเทศบาล ร้อยละ 70 มีแสงไม่เพียงพอ
	ชุมชนเทศบาลมีแสงสว่างอย่างทั่วถึง
	กองช่าง

	11.
	ปรับปรุงท่อเมนต์ประปาในเขตเทศบาลรองรับระบบประปาน้ำดิบ พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายมากขึ้น
	ขยายท่อประปาในเขตเทศบาลนาประดู่ ใช่ท่อ PEØ 315 มม.  Ø 200 มม.  Ø 160 มม. ระยะทางยาว 3,000 ม.
	-
	10,000,000.-
	-
	-
	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
	กองการประปา



รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐3

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
			1.1 เคหะและชุมชน
	ลำดับ
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	
	
	

	12
	ปรับปรุงถนนสายหลังวัด-สวนเหนือ 

	เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 450 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตร.ม.
	-
	-
	1,237,500.-
	-
	ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีความสะดวกมากขึ้น
	การคมนาคมสัญจรของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น
	กองช่าง

	13
	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 9 พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6

	เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
	ก่อสร้าง ถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม.ยาว 950 ม.พร้อมคูระบายน้ำคสล.ขนาดกว้าง 0.60 ม.ลึก0.60 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 420 ม.
	-
	-
	3,307,500.-
	-
	ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีความสะดวกมากขึ้น
	การคมนาคมสัญจรของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น
	กองช่าง


แบบ ผ ๐3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
			1.1 เคหะและชุมชน
	ลำดับ
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	
	
	

	14
	ก่อสร้างถนนเทศบาล 18 
ซ.1
(บ้านทุ่งนา)พื้นที่ดำเนินการ 
หมู่ที่ 1 

	เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00ม.
หนา 0.05ม. ยาว 772 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,860 ตร.ม.
	-
	-
	5,018,000.-
	-
	ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีความสะดวกมากขึ้น
	การคมนาคมสัญจรของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น
	กองช่าง

	15
	ก่อสร้างถนนหินคลุกแยกถนนเทศบาล ซอย 8 
บ้านทุ่งนา หมู่ที่1 พื้นที่ดำเนินการ 
หมู่ที่ 1
	เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 1,000 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.
	-
	-
	2,388,000.-
	-
	ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีความสะดวกมากขึ้น
	การคมนาคมสัญจรของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐3

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
			1.1 เคหะและชุมชน
	ลำดับ
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	
	
	

	16
	ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลบริเวณสนามกีฬาเทศบาล
ตำบลนาประดู่ พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1

	เพื่อให้ประชาชนมีสนามเล่นกีฬาในพื้นที่
	สนามฟุตซอลขนาดกว้าง 25.00 ม. ยาว 42.00 ม. 
หนา 0.10 ม.
	-
	-
	2,528,000.-
	-
	เพื่อให้บริการประชาชนอย่างสูงสุด
	เพื่อให้บริการประชาชนอย่างสูงสุด
	กองช่าง

	17
	ปรับปรุงถนนสายเทศบาล 1 – เทศบาล 13

	เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 ม.
ยาว 500 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,950 ตร.ม.
	-
	-
	-
	1,622,500.-
	ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีความสะดวกมากขึ้น
	การคมนาคมสัญจรของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น
	กองช่าง




รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐3

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
สำหรับ โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
		1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
			1.1 เคหะและชุมชน
	ลำดับ
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	
	
	

	18
	ก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ถ. เทศบาล 9
	เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
	ก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ถ. เทศบาล 9 กว้าง 5 ม. ยาว 40 ม.
	836,000.-
	-
	-
	-
	ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีความสะดวกมากขึ้น
	การคมนาคมสัญจรของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น
	กองช่าง

	19
	ก่อสร้างระบบประปาสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
	เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน
	
	1,392,000.-
	-
	-
	-
	ร้อยละ 70 มีน้ำประปาอุปโภค บริโภค
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปา
	กองช่าง

	รวม
	19  โครงการ
	
	
	27,274,000
	37,032,000
	14,479,000
	1,622,500
	
	
	




รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ ๐3

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สำหรับ โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสริมสร้างความมั่นคง และสร้างสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  ส่งเสริมการรักษาความมั่นคง
		7. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
			7.1 เคหะและชุมชน
	ลำดับ
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	
	
	

	1.
	ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6

	เพือให้ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและพรัทย์สิน
	ติดตั้งกล้องวงจรปิดอินฟาเรด ระยะ 50 ม. 600 VTL
จำนวน 29 ตัว
	8,400,000.-
	-
	-
	-
	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
	สำนักปลัดเทศบาล

	รวม
	 1 โครงการ
	
	
	8,400,000.-
	-
	-
	-
	
	
	




	













บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสี่ปี  (2561-2564)
เทศบาลตำบลนาประดู่ 
แบบ ผ 08  









บัญชีครุภัณฑ์แบบ ผ ๐8

แผนพัฒนาสี่ปี  (2561-2564)
เทศบาลตำบลนาประดู่   
	ที่
	แผนงาน
	หมวด
	ประเภท
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	

	1.
	เคหะและชุมชน
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน
	เพื่อให้มีเก้าอี้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่
	เก้าอี้มีพนักพิงแบบล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว
	5,000.-
	-
	-
	-
	กองช่าง

	2.
	เคหะและชุมชน
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์
	เพื่อสำรองไฟฟ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์
	ขนาด 800 VA
จำนวน 1 เครื่อง
	3,200.-
	-
	-
	-
	กองช่าง

	3.
	เคหะและชุมชน
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คพร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
จำนวน 1 เครื่อง
	15,000.-
	-
	-
	-
	กองช่าง

	4.
	งานไฟฟ้าถนน
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	ขนาด 5 นิ้ว
จำนวน 1 เครื่อง
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 59)
	5,500.-
	-
	-
	-
	กองช่าง




บัญชีครุภัณฑ์แบบ ผ ๐8

แผนพัฒนาสี่ปี  (2561-2564)
เทศบาลตำบลนาประดู่   
	ที่
	แผนงาน
	หมวด
	ประเภท
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	

	5.
	งานสวนสาธารณะ
	ครุภัณฑ์สวนสาธารณะ
	จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้และพุ่มไม้แบบเครื่องยนต์
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	จำนวน 1 เครื่อง
	24,800.-
	-
	-
	-
	กองช่าง

	6
	แผนงานพาณิชย์
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง
	เพื่อใช้พิมพ์เอกสารต่างๆ
	มีเอกสารต่างๆ เก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
	      7,900 
	-
	-
	-
	กองการประปา

	7
	แผนงานพาณิชย์
	ครุภัณฑ์การเกษตร
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไดโว่ 2"/ยี่ห้อมิตซูบีชิ/0.4 กิโลวัต (400W)
	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสูบน้ำขณะปฎิบัติงาน
	มีเครื่องสูบน้ำใช้ในการปฎิบัติงาน
	      6,700 
	-
	-
	-
	กองการประปา

	8
	แผนงานการศึกษา
	      ครุภัณฑ์
     ค่าใช้สอย
	เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สัญญาน  Wireless แบบ High Power airlrvex.use
	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่
	เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สัญญาน Wireless แบบ High Power airlrvex.use
	10,000.-
	-
	-
	-
	กองการศึกษา
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แผนพัฒนาสี่ปี  (2561-2564)
เทศบาลตำบลนาประดู่   
	ที่
	แผนงาน
	หมวด
	ประเภท
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	

	9
	แผนงานการศึกษา
	      ครุภัณฑ์
     สำนักงาน
	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู
	เพื่อใช้ในห้องสมุด
	จำนนวน 1 เครื่อง
	33,000.-
	-
	-
	-
	กองการศึกษา

	10
	แผนงานการศึกษา
	      ครุภัณฑ์
     สำนักงาน
	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนเพดาน ขนาด 18,000
บีทียู
	เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จำนวน 2 เครื่อง
	56,000.-
	-
	-
	-
	กองการศึกษา

	11
	แผนงานการศึกษา
	      ครุภัณฑ์
     สำนักงาน
	จัดซื้อหรือจ้างทำตู้เอกสาร
	เพื่อใช้ในสำนักงาน
	จำนวน 2 ตู้
	40,000.-
	-
	-
	-
	กองการศึกษา

	12
	แผนงานการศึกษา
	      ครุภัณฑ์
     สำนักงาน
	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง
	เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จำนวน 1 เครื่อง
	34,000.-
	-
	-
	-
	กองการศึกษา




บัญชีครุภัณฑ์แบบ ผ ๐8

แผนพัฒนาสี่ปี  (2561-2564)
เทศบาลตำบลนาประดู่   
	ที่
	แผนงาน
	หมวด
	ประเภท
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	

	13
	แผนงานสาธารณสุข
	ครุภัณฑ์
	ตู้กระจก 2 ชั้น
	เพื่อได้เก็บวัสดุงานภาคสนามของกองฯ
	จำนวน  2 ชุด
	40,000.-
	-
	-
	-
	กองสาธารณสุข

	14
	แผนงานสาธารณสุข
	     สำนักงาน
	จัดซื้อเครื่องกวาดขยะแบบรถเข็น
	เพื่อใช้ในงานรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล
	จำนวน 1 คัน
	
	100,000.-
	-
	-
	กองสาธารณสุข

	15
	แผนงานสาธารณสุข
	ครุภัณฑ์
	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
	เพื่อใช้ในงานรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของเทศบาล
	จำนวน 1 เครื่อง
	20,000.-
	-
	-
	-
	กองสาธารณสุข

	16
	แผนงานสาธารณสุข
	     สำนักงาน
	รถจักรยานยนต์ 110 ซีซี
	เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกองสาธารณสุขฯ
	มอเตอรไซด์ ขนาด 110 ซีซี เกียร์ อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน
	44,000.-
	-
	-
	-
	กองสาธารณสุข
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แผนพัฒนาสี่ปี  (2561-2564)
เทศบาลตำบลนาประดู่   
	ที่
	แผนงาน
	หมวด
	ประเภท
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	

	17
	แผนงานสาธารณสุข
	ครุภัณฑ์
	เครื่องสำรองไฟฟ้า
	เพื่อใช้ในการสำรองกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ
	ขนาด 800 VA 
จำนวน 1 เครื่อง
	3,200.-
	-
	-
	-
	กองสาธารณสุข

	18
	แผนงานสาธารณสุข
	     สำนักงาน
	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
	เพื่อให้การจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	จำนวน 1 คัน 
	
	3,500,000.-
	-
	-
	กองสาธารณสุข

	19
	แผนงานสาธารณสุข
	ครุภัณฑ์
	ซ่อมใหญ่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4441
	เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	ซ่อมใหญ่ 1 ครั้ง
	400,000.-
	-
	-
	-
	กองสาธารณสุข

	20
	แผนงาน
สำนักปลัด
	ครุภัณฑ์
	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
(สำหรับงานประมวลผล )
	เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลและประมวลผลของงานทะเบียนราษฎร์
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
จำนวน 1 ชุด
	-
	-
	24,800.-
	-
	กอง
สำนักปลัด
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แผนพัฒนาสี่ปี  (2561-2564)
เทศบาลตำบลนาประดู่   
	ที่
	แผนงาน
	หมวด
	ประเภท
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	

	21
	แผนงาน
สำนักปลัด
	ครุภัณฑ์
	เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก 
(ชนิด All in  One)
	เพื่อใช้ในงานพิมพ์เอกสารของงานทะเบียนราษฎร์และงานธุรการ
	เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 10/27 แผ่นต่อนาที จำนวน  1 เครื่อง 
	7,000.-
	-
	-
	-
	กอง
สำนักปลัด

	22
	แผนงาน
สำนักปลัด
	ครุภัณฑ์
	เครื่องคอมพิวเตอร์(สำหรับงานสำนักงาน )
	เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลและประมวลผลของงานธุรการ  สำนักปลัดเทศบาล 
	เครื่องคอมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  
จำนวน 1 ชุด
	-
	19,800.-
	-
	-
	กอง
สำนักปลัด

	23
	แผนงาน
สำนักปลัด
	ครุภัณฑ์
	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 
	เพื่อใช้ในการวงเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน 
	โต๊ะพร้อมเก้าอี้  จำนวน  1  ชุด 
	-
	3,000.-
	-
	-
	กอง
สำนักปลัด

	24
	แผนงาน
สำนักปลัด
	ครุภัณฑ์
	เครื่องสำรองไฟฟ้า
	เพื่อสำรองไฟฟ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ
	ขนาด 800 VA  จำนวน 3 เครื่อง
	9,600.-
	-
	9,600.-
	-
	กอง
สำนักปลัด
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แผนพัฒนาสี่ปี  (2561-2564)
เทศบาลตำบลนาประดู่   
	ที่
	แผนงาน
	หมวด
	ประเภท
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	

	25
	แผนงาน
สำนักปลัด
	ครุภัณฑ์
	โทรทัศน์สี จอแบน
	เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
	โทรทัศน์สี จอแบนขนาด 21 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 
	10,000.-
	-
	-
	-
	กอง
สำนักปลัด

	26
	แผนงาน
สำนักปลัด
	ครุภัณฑ์
	พัดลมอุตสาหกรรม 
	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆของเทศบาล 
	พัดลม ขนาด 30 นิ้ว  จำนวน 2  ตัว 
	10,000.-
	10,000.-
	10,000.-
	10,000.-
	กอง
สำนักปลัด

	27
	แผนงาน
สำนักปลัด
	ครุภัณฑ์
	จัดซื้อรถจักรยานยนต์
	เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	ขนาด 110  ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา  จำนวน 1 คัน
	-
	38,000.-
	-
	-
	กอง
สำนักปลัด

	28
	แผนงาน
สำนักปลัด
	ครุภัณฑ์
	ปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
	เพื่อปรับปรุงอาคารที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีความสวยงาม 
	ปรับปรุงโดยการ ทาสี เปลี่ยนฝ้าเพดาน  เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา จำนวน 1 ครั้ง  
	100,000.-
	-
	-
	-
	กอง
สำนักปลัด




แบบ ผ ๐8

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสี่ปี  (2561-2564)
เทศบาลตำบลนาประดู่   
	ที่
	แผนงาน
	หมวด
	ประเภท
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	

	29
	แผนงาน
สำนักปลัด
	ครุภัณฑ์
	โต๊ะทำงาน 
	เพื่อใช้ในสำนักงานปลัดเทศบาล 
	จำนวน 1 ตัว 
	-
	-
	5,000.-
	-
	กอง
สำนักปลัด

	30
	แผนงาน
สำนักปลัด
	ครุภัณฑ์
	เก้าอี้สำนักงาน 
	เพื่อใช้ในสำนักงานปลัดเทศบาล 
	เก้าอี้มีพนักพิง แบบล้อเลื่อน จำนวน  5  ตัว 
	15,000.-
	-
	-
	-
	กอง
สำนักปลัด

	31
	แผนงาน
สำนักปลัด
	ครุภัณฑ์
	เครื่องดูดฝุ่น
	เพื่อใช้ในการทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลนาประดู่ 
	ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 ตัว 
	-
	15,000.-
	-
	-
	กอง
สำนักปลัด

	32
	แผนงาน
สำนักปลัด
	ครุภัณฑ์
	ตู้หนังสือ 
	เพื่อใช้จัดเก็บหนังสือและวารสารต่างๆ 
	จำนวน 1 ตู้ 
	-
	10,000.-
	-
	-
	กอง
สำนักปลัด

	33
	แผนงาน
สำนักปลัด
	ครุภัณฑ์
	เครื่องทำน้ำเย็น 
	เพื่อใช้ในสำนักงานปลัดเทศบาลตำบล
นาประดู่ 
	เครื่องทำน้ำเย็น  ขนาด 1 ก๊อก  จำนวน 1 เครื่อง
	-
	15,000.-
	-
	-
	กอง
สำนักปลัด
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แผนพัฒนาสี่ปี  (2561-2564)
เทศบาลตำบลนาประดู่   
	ที่
	แผนงาน
	หมวด
	ประเภท
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	

	34
	แผนงาน
สำนักปลัด
	ครุภัณฑ์
	ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์
	เพื่อรับสัญญาณดาวเทียม 
	จำนวน 1 ชุด 
	-
	5,000.-
	-
	-
	กอง
สำนักปลัด

	35
	แผนงาน
สำนักปลัด
	ครุภัณฑ์
	เครื่องซักผ้า
	เพื่อใช้ทำความสะอาดผ้าปูโต๊ะ  ผ้าเช็ดมือ   และอื่น ๆ 
	เครื่องซักผ้าอัตโนมัติฝาบน  ขนาด 11  กก.  จำนวน  1  เครื่อง 
	15,000.-
	-
	-
	-
	กอง
สำนักปลัด

	36
	แผนงาน
สำนักปลัด
	ครุภัณฑ์
	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล  
	เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพดีขึ้น 
	ปรับปรุงอาคารสำนักงานจำนวน 1 ครั้ง
	200,000.-
	-
	-
	-
	กอง
สำนักปลัด

	37
	แผนงาน
สำนักปลัด
	ครุภัณฑ์
	ซ่อมใหญ่รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บฉ.7946 ปัตตานี
	เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	ซ่อมใหญ่ 1 ครั้ง
	1,200,000.-
	-
	-
	-
	กอง
สำนักปลัด


แบบ ผ ๐8

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาสี่ปี  (2561-2564)
เทศบาลตำบลนาประดู่   
	ที่
	แผนงาน
	หมวด
	ประเภท
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	

	38
	แผนงาน
สำนักปลัด
	ครุภัณฑ์
	เตียงเข็นผู้ป่วยสำหรับกู้ชีพกู้ภัย
	เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยขณะเคลื่อนย้าย
	จัดซื้อเตียงรถเข็นผู้ป่วยขนาดเตียง ยาว190 ซม.กว้าง 85 ซม. 
	80,000.-
	-
	-
	-
	กอง
สำนักปลัด

	39
	แผนงาน
สำนักปลัด
	ครุภัณฑ์
	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้ ) 
	เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
	รถตู้โดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400  
	1,294,000.-
	-
	-
	-
	กอง
สำนักปลัด

	40
	แผนงาน
สำนักปลัด
	ครุภัณฑ์
	กล้องถ่ายรูป
	เพื่อใช้ในการบันทึกภาพกิจกรรม ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	จำนวน 1 เครื่อง 
	15,000.-
	-
	-
	-
	กอง
สำนักปลัด




บัญชีครุภัณฑ์แบบ ผ ๐8

แผนพัฒนาสี่ปี  (2561-2564)
เทศบาลตำบลนาประดู่   
	ที่
	แผนงาน
	หมวด
	ประเภท
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	

	41
	แผนงาน
สำนักปลัด
	ครุภัณฑ์
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
	เพื่อสำนักงานมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน 
	จำนวน 1 เครื่อง 
	-
	-
	33,000.-
	-
	กอง
สำนักปลัด

	รวม
	3,703,900
	3,715,800
	82,400
	10,000
	







๗๙


