บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
***********************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๑  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
   (  แผนงานเคหะและชุมชน 

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ระหว่างถนนเทศบาล ๙ กับถนนเทศบาล ๑๑ (ด้านหน้าอาคารละหมาดมัสยิดดารุลมุตตากีน)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หน้า ๓๕ ข้อ ๒๗) จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า ๔๑/๕๖)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ระหว่างถนนเทศบาล ๙ กับถนนเทศบาล ๑๑ (ด้านหน้าอาคารละหมาดมัสยิดดารุลมุตตากีน) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ เมตร
	๔๖๖,๙๐๐
	ชุมชนตลาดใหม่
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๑  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
   (  แผนงานเคหะและชุมชน 

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๒
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำเทศบาล ๑๐ ซอย ๑ (หลัง ธกส.เก่า) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)หน้า ๒ ข้อ ๔) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๒/๕๖)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำเทศบาล ๑๐ ซอย ๑ (หลัง ธกส.) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ เมตร
	๘๔๕,๑๐๐
	(หลัง ธกส.เก่า)
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๑  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
   (  แผนงานเคหะและชุมชน 

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓
	โครงการปรับปรุงและรักษางานประปาบ้านหนุน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หน้า ๗๑ ข้อ ๑๙) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกองการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า ๕/๖ )
	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปากำลังผลิต ๑๐๐ ลบ.ซม. ระบบสูบน้ำดิบระบบสูบน้ำจ่ายแรงสูง ถังเก็บน้ำใสและระบบเส้นท่อเมนจ่ายน้ำประปา ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ ,ระบบกรองน้ำ เป็นต้น
	๑๐๘,๕๐๐
	ประปาบ้านหนุน
	กองประปา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๑  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
   (  แผนงานเคหะและชุมชน 

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๔
	อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง ๓เฟส ขนาด  ๕๐ kva ถนนทางไปทรายขาว        (แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้า ๖ ข้อ ๒) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกองการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า ๓๗/๕๖ )
	เพื่อให้มีแสงสว่างจากไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง
	๓๕๐,๐๐๐
	ถนนทางไปทรายขาว

	กองประปา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๑  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
   (  แผนงานเคหะและชุมชน 

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๕
	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในเขตเทศบาล
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  )  (หน้า ๑๑๔ ข้อ ๒) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกองการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า ๒/๖ )
	ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปากำลังผลิต ๑๐๐ ลบ.ม/ซม.ระบบสูบน้ำดิบระบบสูบน้ำจ่ายแรงสูง ถังเก็บน้ำใสและระบบเส้นท่อเมนจ่ายน้ำประปา ได้แก่เครื่องสูบน้ำ,ระบบกรองน้ำ เป็นต้น
	๓๐,๐๐๐
	น้ำในเขตเทศบาลตำบลนาประดู่

	กองประปา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๑  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
   (  แผนงานเคหะและชุมชน 

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๖
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิส
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  )  แก้ไข (ฉบับที่ ๑)(หน้า ๑ ข้อ ๑) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกองการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า ๕/๖ )
	เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิส ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง
	๔๐,๐๐๐
	ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนาประดู่

	กองประปา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๑  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
   (  แผนงานเคหะและชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๗
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำได่โว่
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  )  แก้ไข (ฉบับที่ ๑)(หน้า ๑ ข้อ ๑) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกองการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า ๕/๖ )
	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสูบน้ำขณะปฎิบัติงาน
	๖,๗๐๐
	ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนาประดู่

	กองประปา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้า และการบริการที่เข้มแข็งได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๑  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
   (  แผนงานเคหะและชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๘
	จัดซื้อปั๊มจ่ายสารคลอรีนพร้อมติดตั้ง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  )  แก้ไข (ฉบับที่ ๑)(หน้า ๑ ข้อ ๒) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกองการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า ๕/๖ )
	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสูบน้ำขณะปฎิบัติงาน
	๔๐,๐๐๐
	ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนาประดู่

	กองประปา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๘   โครงการ
	
	๑,๘๘๗,๒๐๐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  พัฒนาคน สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   
   (  แผนงานสาธารณสุข

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	โครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หน้า ๙๑ ข้อ ๑๐) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๑/๕๖ ) 
	เพื่อดำเนินการจัดโครงการกำจัดพิษโรคสุนัขบ้าในเขตเทศบาล
	๑๒,๐๐๐
	เทศบาลตำบลนาประดู่
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หน้า ๙๑ ข้อ ๑๐) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๑/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการจัดโครงการการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก
	๑๒,๐๐๐
	เทศบาลตำบลนาประดู่
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  พัฒนาคน สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   
   (  แผนงานสาธารณสุข

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓
	โครงการอบรมปรับปรุงสุขาภิบาลอาหาร
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หน้า๙๐ ข้อ ๗) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๒/๕๖ ) 
	เพื่อปรับปรุงร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน
	๓๐,๐๐๐
	เทศบาลตำบลนาประดู่
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	โครงการอบรมป้องกันโรคเอดส์(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  หน้า ๙๑ ข้อ ๖) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๒/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการจัดโครงการการป้องกันโรคเอดส์เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้วิธีการป้องกันการติดต่อและอันตรายจากโรคเอดส์
	๑๒,๐๐๐
	เทศบาลตำบลนาประดู่
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๔   โครงการ
	
	๖๐,๖๐๐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  พัฒนาคน สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   
   (  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	โครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) แก้ไข (ฉบับที่ ๑) หน้า ๔ ข้อ ๑๓) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๓/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการจัดโครงการการป้องกันโรคเอดส์เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้วิธีการป้องกันการติดต่อและอันตรายจากโรคเอดส์
	๑๕,๐๐๐
	เทศบาลตำบลนาประดู่
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการอบรมป้องกันยาเสพติด
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) แก้ไข (ฉบับที่ ๑) หน้า ๒ ข้อ ๓) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๓/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการจัดโครงการป้องกันยาเสพติดเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติดและรู้วิธีการป้องกัน
	๑๒,๐๐๐
	เทศบาลตำบลนาประดู่
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  พัฒนาคน สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   
   (  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓
	โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) แก้ไข (ฉบับที่ ๑) หน้า ๒ ข้อ ๔) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๔/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการจัดโครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลัก ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
	๑๐,๐๐๐
	ทั้ง ๗ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	โครงการเทศบาลพบประชาชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )หน้า ๙๔   ข้อ ๖) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๕/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนในเขตเทศบาล
	๗๐,๐๐๐
	ทั้ง ๗ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


.


ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  พัฒนาคน สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   
   (  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๕
	โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )หน้า ๙๔   ข้อ ๑๐) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๕/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน
	๑๐,๐๐๐
	อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖
	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )หน้า ๙๕   ข้อ ๑๐) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๖/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาประดู่จัดกิจกรรมต่างๆ
	๑๕๐,๐๐๐
	เทศบาลตำบลนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  พัฒนาคน สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   
   (  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๗
	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบล  นาประดู่ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )หน้า ๙๔   ข้อ ๕) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๖/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลนาประดู่ เพื่อให้ทราบข้อมูลและปัญหาที่ถูกต้องของครัวเรือนในเขตเทศบาล
	๒๐,๐๐๐
	ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๘
	โครงการอบรมและทัศนะศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )หน้า ๙๔   ข้อ ๗) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๗/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการอบรมทัศนะศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน  อสม.และผู้ที่เกี่ยวข้อง
	๓๐๐,๐๐๐
	เทศบาลตำบลนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  พัฒนาคน สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   
   (  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๙
	โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) (หน้า ๗ ข้อ๑) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๘/๕๖ )
	เพื่ออุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
	๙๗,๕๐๐
	อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  พัฒนาคน สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   
   (  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑๐
	โครงการจัดแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) (หน้า ๙๓ ข้อ ๑) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๗/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการจัดโครงการจัดแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนของเทศบาล
	๑๐๐,๐๐๐
	ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๑
	โครงการอบรมกรรมการชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )แก้ไข (ฉบับที่ ๑) (หน้า ๓ ข้อ ๑๑) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๔/๕๖ )
	เพื่อให้กรรมการทั้ง ๗ ชุมชนได้รู้บทบาทหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
	๑๐,๐๐๐
	อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๑๑ โครงการ
	
	๗๙๔,๕๐๐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  พัฒนาคน สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   
   (  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )หน้า ๙๗ ข้อ ๑) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๘/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด 
	๑๐๐,๐๐๐
	ในเขตเทศบาลตำบลนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )หน้า ๙๗ ข้อ ๒) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๘/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและยกระดับมาตรฐานนักกีฬาในชุมชน
	๒๐,๐๐๐
	ในเขตเทศบาลตำบลนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  พัฒนาคน สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   
   (  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓
	โครงการจัดการแข่งขันวิ่งป่าตานีจักรยานเสือภูเขาพิชิตเทือกเขาสันการลาคีรี(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )หน้า ๙๘ ข้อ ๔) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๘/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการจัดโครงการจัดการแข่งขันวิ่งปาตานีจักรยานเสือภูเข้าพิชิตเทือกเขาสันกาลาคีรี
	๓๐,๐๐๐
	น้ำตกทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๓  โครงการ
	
	๑๕๐,๐๐๐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  พัฒนาคน สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   
   (  แผนงานงบกลาง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )แก้ไข (ฉบับที่ ๑ (หน้า ๑ ข้อ ๓) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๕๓/๕๖ )
	เพื่อสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลนาประดู่
	๔,๐๗๗,๖๐๐
	ในเขตเทศบาลตำบลนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )แก้ไข (ฉบับที่ ๑ (หน้า ๑ ข้อ ๔) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๕๓/๕๖ )

	เพื่อเป็นสวัสดิการแก่คนพิการในเขตเทศบาลตำบลนาประดู่
	๘๘๓,๒๐๐
	ในเขตเทศบาลตำบลนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  พัฒนาคน สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   
   (  แผนงานงบกลาง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )แก้ไข (ฉบับที่ ๑) (หน้า ๑ ข้อ ๕) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๕๓/๕๖ )
	เพื่อสวัสดิการแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลนาประดู่
	๓๖,๐๐๐
	ในเขตเทศบาลตำบลนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๓  โครงการ
	
	๔,๙๙๖,๘๐๐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
             (  แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	โครงการส่งเสริมมหกรรมการศึกษาเทศบาลตำบล     นาประดู่(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) (หน้า ๙๙ ข้อ ๑) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๒๔/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการส่งเสริมมหกรรมการศึกษาเทศบาลตำบลนาประดู่ เป็นการสร้างความภาคภูมิใจและกระตุ้นให้นักเรียนและผู้ปกครองตระหนังถึงความสำคัญของการศึกษา
	๓๐,๐๐๐
	อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบล นาประดู่
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) (หน้า ๑๐๐ ข้อ ๔) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๒๔/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ
	๗๐,๐๐๐
	อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบล นาประดู่
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
              (  แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓
	โครงการศึกษาและเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๙๙ ข้อ ๒๒  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๒๗/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการศึกษาและเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านศาสนา
	๒๐,๐๐๐
	มัสยิดตารุลมุตตากีน
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	โครงการหนูน้อยนักแสดง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๐๑ ข้อ ๗  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๒๔/๕๖ )
	เพื่อดำเนินโครงการหนูน้อยนักแสดง เพื่อให้เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความกล้าแสดงออก
	๕,๐๐๐
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
              (  แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๕
	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๐๒ ข้อ ๘  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๒๔/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสร้างความที่ดีระหว่างครูและผู้ปกครอง
	๕,๐๐๐
	บ้านนักเรียนของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖
	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๐๒ ข้อ ๙  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๒๓/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการปฐมนิเทศผุ้ปกครอง เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองทราบ กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้
	๕,๐๐๐
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
              (  แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๗
	โครงการอาหารเสริม(นม)เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาประดู่
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๐๑ ข้อ ๖  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๒๕/๕๖ )
	เพื่อให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาหารเสริม(นม)รับประทาน
	๑๓๗,๙๖๖
	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๘
	อุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนวัดนาประดู่(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๐๑ ข้อ ๖  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๒๕/๕๖ )
	เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนวัดนาประดู่
	๒๕๖,๗๗๑
	โรงเรียนวัดนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
              (  แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๙
	อุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านนาประดู่(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๓๑ ข้อ ๗  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๒๕/๕๖ )
	เพื่อให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาหารเสริม(นม)รับประทาน
	๓๕๔,๔๙๗
	โรงเรียนบ้านนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๐
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาประดู่(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๓๓ ข้อ ๖  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๒๕/๕๖ )
	เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาประดู่
	๕๓๖,๐๐๐
	โรงเรียนวัดนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
              (  แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑๑
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาประดู่ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๓๑ ข้อ ๑ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๒๖/๕๖ )
	เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาประดู่
	๗๔๐,๐๐๐
	โรงเรียนบ้านนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๒
	อุดหนุนโครงการมหกรรมแข่งขันทักษะวิชากาโรงเรียนวัดนาประดู่(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๓๓ ข้อ ๖  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๒๖/๕๖ )
	เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาประดู่
	๑๕,๐๐๐
	โรงเรียนวัดนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
              (  แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑๓
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๐๑ ข้อ๕ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๒๔/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาหารกลางวันรับประทานและค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว
	๔๗๕,๒๐๐
	บ้านนักเรียนของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๔
	โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเทศบาลตำบล    นาประดู่(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๐๐ ข้อ ๓  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๒๗/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเทศบาลตำบล    นาประดู่ เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของประชาชน
	๕๐,๐๐๐
	ห้องสมุดเทศบาลตำบลนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๑๔  โครงการ
	
	๒,๗๐๕,๔๓๔
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
             (  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) (หน้า ๑๐๓ ข้อ ๘) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๙/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
	๑๕๐,๐๐๐
	อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบล นาประดู่
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการจัดงานวันลอยกระทง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) (หน้า ๑๐๓ ข้อ ๒) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๙/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการจัดงานวันลอยกระทง เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
	๑๐๐,๐๐๐
	อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบล นาประดู่
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
             (  แผนการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓
	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) (หน้า ๑๐๓ ข้อ ๓) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๙/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการวันเข้าพรรษาเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
	๒๐,๐๐๐
	วัดนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) (หน้า ๑๐๔ ข้อ ๔) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๙/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการวันสงกรานต์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
	๑๐๐,๐๐๐
	วัดนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
              (  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๕
	โครงการจัดงานวันตรุษจีน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๐๕ ข้อ ๘  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๙/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการวันตรุษจีนเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
	๔๕,๐๐๐
	ในเขตเทศบาลตำบลนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖
	โครงการประเพณีรับเทวดา(ตักบาตรหน้าบ้านชุมชนขาคีม (แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๐๕ ข้อ ๙  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๕๐/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการประเพณีรับเทวดา (ตักบาตรหน้าบ้านชุมชนเขาคีมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
	๕,๐๐๐
	ชุมชนขาคีม
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
              (  แผนงานการศึกษา ศาสนาและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๗
	โครงการชักพระ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๐๗ ข้อ ๑๒  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๕๐/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการชักพระ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
	๑๕๐,๐๐๐
	วัดนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๘
	โครงการส่งเสริมการถือศีลอดเดือนรอมฏอน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๐๖ ข้อ ๑๑  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๕๐/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการส่งเสริมการถือศีลอดเดือนรอมฏอน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น
	๑๕,๐๐๐
	มัสยิดดารุลมุตตากีน
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
              (  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๙
	โครงการส่งเสริมวันฮารีรายอ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๐๗ ข้อ ๑๔  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๕๐/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการส่งเสริมวันฮารีรายอ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น
	๑๕,๐๐๐
	มัสยิดดารุลมุตตากีน
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๐
	โครงการจัดงานวันเมาลิด(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๐๖ ข้อ ๑๐  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า๔๙/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการจัดงานวันเมาลิด และเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
	๑๕,๐๐๐
	มัสยิดดารุลมุตตากีน
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
              (  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑๑
	โครงการเผยแพร่ศาสนาอิสลามสัญจร (แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๐๔ ข้อ ๕  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๕๐/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการเผยแพร่ศาสนาอิสลามสัญจร
	๓๒,๐๐๐
	-
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๒
	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีชักพระประจำปีของที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๓๖ข้อ๑เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๕๐/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีชักพระประจำปีของที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
	๒๕,๐๐๐
	ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๑๒ โครงการ
	
	๖๗๒,๐๐๐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ การพัฒนาและสร้างสรรค์มูลค่าเศรษฐกิจด้วยผลผลิตภัณฑ์ฮาลาล การท่องเที่ยว และทุนสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๑ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   
             (  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	โครงการฝึกอบรมอาชีพ

 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )แก้ไข    (ฉบับที่ ๑) หน้า ๓ ข้อ ๘ )         เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๕/๕๖ )
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	๓๐,๐๐๐
	อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) แก้ไข(ฉบับที่ ๑ (หน้า ๒ ข้อ ๘ )       เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๗/๕๖ )
	เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	๑๕,๐๐๐
	อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๖ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
             (  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓
	โครงการถนนคนเดิน(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )แก้ไข (ฉบับที่ ๑ (หน้า ๓ ข้อ ๙)         เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๔/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการถนนคนเดิน เพื่อเป็นการจำหน่ายสินค้าราคาถูกและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
	๒๐,๐๐๐
	อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบล นาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๓ โครงการ
	
	๖๕,๐๐๐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๖ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕  ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   
(  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	โครงการกิจกรรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )แก้ไข (ฉบับที่ ๑) หน้า  ๔ข้อ๑๒เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๔/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๑๒,๐๐๐
	เทศบาลตำบลนาประดู่
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) แก้ไข(ฉบับที่ ๑ (หน้า ๔ ข้อ ๑๕ ) เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๔/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการช่วยรักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะ
	๒๐,๐๐๐
	เทศบาลตำบลนาประดู่
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๖ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕  ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   
             (  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓
	โครงการศึกษาดูงานธนาคารขยะ

 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )แก้ไข (ฉบับที่ ๑ (หน้า ๔ ข้อ ๑๔)         เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๕/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการถนนคนเดิน เพื่อจำหน่ายสินค้าราคาถูกและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
	๒๐,๐๐๐
	อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบล นาประดู่
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๓ โครงการ
	
	๕๒,๐๐๐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงและสร้างความสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖  ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล   
(  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	โครงการจัดงานวันเทศบาล(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )แก้ไข (ฉบับที่ ๑) หน้า ๕ ข้อ ๘          เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๕/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการจัดงาน วันเทศบาล และให้พนักงานเทศบาลตระหนักถึงบทบาทหน้าที่
	๒๕,๐๐๐
	อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบล นาประดู่
	สำนักปลัดเทศบาล
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) แก้ไข(ฉบับที่ ๑ (หน้า ๕ ข้อ ๑๖ )       เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๕/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาประดู่
	๑๒๐,๐๐๐
	เทศบาลตำบลนาประดู่
	สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงและสร้างความสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖  ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล   
(  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓
	จัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์

 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )แก้ไข (ฉบับที่ ๑ (หน้า ๕ ข้อ ๑๙)         เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๗/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์
	๑๐๐,๐๐๐
	เทศบาลตำบลนาประดู่
	สำนักปลัดเทศบาล
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	โครงการจัดเวทีประชาคม
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )แก้ไข (ฉบับที่ ๑ (หน้า ๕ ข้อ ๑๗)         เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๗/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการจัดเวทีประชาคม 
	๑๐,๐๐๐
	อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบล นาประดู่
	สำนักปลัดเทศบาล
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๔ โครงการ
	
	๒๕๕,๐๐๐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงและสร้างความสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖  ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล   
(  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) แก้ไข (ฉบับที่ ๑)(หน้า ๖ ข้อ ๒๑)       เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๖/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่บุคลากรและประชาชน
	๕,๐๐๐
	เทศบาลตำบลนาประดู่
	สำนักปลัดเทศบาล

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการรู้รักสามัคคีพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )  (หน้า ๖ ข้อ ๒๐ ) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๕/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการรู้รักสามัคคีพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเพื่อประชาชนและ บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต
	๕,๐๐๐
	เทศบาลตำบลนาประดู่
	สำนักปลัดเทศบาล

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


          
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงและสร้างความสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖  ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล   
(  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓
	โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กรแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) (หน้า ๑๑๖ ข้อ ๖ ) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๖/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการทุจริตและการดำเนินงานอย่างไรให้ใสสะอาด
	๕,๐๐๐
	เทศบาลตำบลนาประดู่
	สำนักปลัดเทศบาล

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนาประดู่ใสสะอาดแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) (หน้า ๑๑๗ ข้อ ๗ ) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๗/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนาประดู่ใส่สะอาดเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรและประชาชนในเขตพื้นเทศบาลตำบลนาประดู่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
	๕,๐๐๐
	-เทศบาลตำบลนาประดู่
- วัดนาประดู่
	สำนักปลัดเทศบาล

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงและสร้างความสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖  ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล   
(  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๕
	โครงการเสริมสร้างป้องกันและปรามปรามทุจริตในการปฏิบัติงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) (หน้า ๑๑๖ ข้อ ๕ ) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๗/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการทุจริตและการดำเนินงานอย่างไรให้ใสสะอาด
	๕,๐๐๐
	เทศบาลตำบลนาประดู่
	สำนักปลัดเทศบาล

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖
	โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )แก้ไข (ฉบับที่๑) (หน้า ๖ ข้อ ๒๒ )เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๖/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนาประดู่ใส่สะอาดเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรและประชาชนในเขตพื้นเทศบาลตำบลนาประดู่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
	๕,๐๐๐
	เทศบาลตำบลนาประดู่

	สำนักปลัดเทศบาล

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๖ โครงการ
	
	๓๐,๐๐๐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงและสร้างความสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗  ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข   
(  แผนงานรักษาความสงบภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) หน้า ๑๑๘ ข้อ ๒  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๑๖/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น
	๒๐,๐๐๐
	เทศบาลตำบล นาประดู่
	สำนักปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) แก้ไข(ฉบับที่ ๑ (หน้า ๕ ข้อ ๑๖ )       เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๕/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เพื่อให้สมาชิก  อปพร.มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภยันตรายและปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและเตรียมความพร้อมต่อการช่วยเหลือประชาชน
	๕๕,๐๐๐
	เทศบาลตำบลนาประดู่
	สำนักปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงและสร้างความสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๒ พัฒนาคนและสร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗  ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข   
(  แผนงานรักษาความสงบภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓
	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )(หน้า ๑๑๙ ข้อ ๖) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๑๗/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของคนในชุมชนให้เกิดความรู้ความชำนาญใกนารป้องกันอันตรายจากภัยต่าง ๆ
	๒๐,๐๐๐
	เทศบาลตำบลนาประดู่
	สำนักปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๓ โครงการ
	
	๙๕,๐๐๐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้าและบริการที่เข้มแข็งได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘  ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

(  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากร(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) หน้า ๑๒๓ ข้อ ๗เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๖/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการโครงการอบรมและศึกษาดูงานของบุคคลากร เป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรภายในองค์กร
	๒๔๔,๐๐๐
	ศึกษาดูงานในเขตจังหวัดภาคใต้
	สำนักปลัดเทศบาล

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	ค่าใช้จ่ายในการจัดวางพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)  (หน้า ๓ ข้อ ๒ ) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๗/๕๖ )
	เพื่อใช้ในพิธีการสำคัญหรืองานต่าง ๆ ของเทศบาล
	๓,๐๐๐
	เทศบาลตำบลนาประดู่
	สำนักปลัดเทศบาล

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


           
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้าและบริการที่เข้มแข็งได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘  ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

(  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑ ) (หน้า ๓ ข้อ ๓) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๖/๕๖ )
	เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง
	๒๐,๐๐๐
	เทศบาลตำบลนาประดู่
	สำนักปลัดเทศบาล

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	โครงการจ้าเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑ ) (หน้า ๓ ข้อ ๓) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๖/๕๖ )
	เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารลงเว็ปไซต์ของเทศบาล
	๑๐,๐๐๐
	เทศบาลตำบลนาประดู่
	สำนักปลัดเทศบาล

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้าและบริการที่เข้มแข็งได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘  ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

(  แผนงานบริหารงานทั่วไป

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๕
	ตู้หนังสือ (ตู้เก็บเอกสารกระจกสองบานเปิด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่) หน้า ๒ ข้อ ๓) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๑๐/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการจัดซื้อตู้หนังสือ (ตู้เก็บเอกสารกระจำสองบานเปิด สำหรับจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ จำนวน ๑ ตู้
	๕,๐๐๐
	เทศบาลตำบลนานาประดู่
	สำนักปลัดเทศบาล

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่) หน้า ๑ ข้อ ๑) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๑๐/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก เพื่อในการบันทึกข้อมูลและประมวลผลของงานการเจ้าหน้าที่            จำนวน ๑ เครื่อง
	๒๑,๐๐๐
	เทศบาลตำบลนาประดู่
	สำนักปลัดเทศบาล

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้าและบริการที่เข้มแข็งได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘  ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

(  แผนงานบริหารงานทั่วไป

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๗
	เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานสำนักงานจอยานไม่น้อยกว่า ๑๘.๕นิ้ว)(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่) หน้า ๑ ข้อ ๒) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๑๐/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานของงานธุรการสำนักปลัด
	๑๖,๐๐๐
	เทศบาลตำบลนานาประดู่
	สำนักปลัดเทศบาล

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๘
	เครื่องสำรองไฟ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  หน้า ๑๕๙ ข้อ ๒๔) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๑๑/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟเพื่อใช้ในงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง
	๒,๘๐๐
	เทศบาลตำบล นาประดู่
	สำนักปลัดเทศบาล
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๘ โครงการ
	
	๓๒๑,๘๐๐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้าและบริการที่เข้มแข็งได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘  ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

(  แผนงานการศึกษา

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  หน้า ๑๕๖ ข้อ ๙) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๒๘/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานของงานธุรการสำนักปลัด
	๓๒,๔๐๐
	เทศบาลตำบลนานาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ศพด.เทศบาลต.นาประดู่(แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑)  หน้า ๕ ข้อ ๓) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๒๖/๕๖ )
	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาประดู่
	๒๐,๐๐๐
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาประดู่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๒ โครงการ
	
	๕๒,๔๐๐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้าและบริการที่เข้มแข็งได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘  ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

(  แผนงานสาธารณสุข

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก จำวน ๑ เครื่อง

 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑ )หน้า ๘ ข้อ ๑) 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๑/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์พร้อมถังหมึก จำนวน ๑ เครื่อง
	๔,๓๐๐
	เทศบาลตำบลนานาประดู่
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	 ๑ โครงการ
	
	๔,๓๐๐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้าและบริการที่เข้มแข็งได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘  ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

(  แผนงานเคหะและชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน  ๑ เครื่อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๕๔ ข้อ๒) 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๖/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน  ๑ เครื่อง

	๒,๘๐๐
	เทศบาลตำบล นาประดู่
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรการค้าและบริการที่เข้มแข็งได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘  ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

(  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้า ๔ ข้อ ๑) 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๔/๕๖ )
	เพื่อดำเนินการจัดโครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ
	๕๐,๐๐๐
	เทศบาลตำบล นาประดู่
	สำนักปลัดเทศบาล
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๑ โครงการ
	
	๕๐,๐๐๐
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